-  20  -			       załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 18A/2008       				         Burmistrza Bobolic

z dnia 20.03.2008 r.

S P R A W O Z D A N I E

z realizacji zadań inwestycyjnych  w 2007 roku

| L.p | wyszczególnienie ( nazwa zadania ) | dział | rozdz | W Y D A T K I |  | zaawansowanie i zakres rzeczowy wykonanych prac |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PLAN po zmianie | WYKON. na 31.12.2007r |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Zakup pomieszczenia na świetlicę wiejską w Łozicach cegielni | 700 | 70005 | 32 000 | 32 000 | Zakupiono w Łozicach Cegielni budynek administracyjno-socjalny składający się z 4 lokali , w tym świetlica, szatnia, biuro i kotłownia z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Powierzchnia budynku 165,98 m2, powierzchnia działki 545m2 na działce nr 115/13. Księga wieczysta nr KW 35295. Wartość szacunkowa budynku wynosiła na dzień 30 .07.2007 kwotę 34 101 zł. |
| 2. | Przebudowa i adaptacja budynku administracyjnego na lokale socjalne w Opatówku- |  | 70095 | 1 000 | 438 | Dokumentacja na przygotowanie II etapu inwestycji |
| 3 4 | Wpłata gminy na rzecz Związku na realizację projektu społeczeństwa informatycznego pn. Wrota Parsęty ( zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania) | 750 | 75011 | 5 000 | 5 000 | Zakupiono w ramach projektu sprzęt komputerowy do Urzędu Miejskiego : - 8 szt. drukarek - 9 szt. zestawów komputerowych wraz z osprzętem - 1 szt. notebooka - 3 szt. licencji programów: Office Polish dla 22 uzytkowników oraz programu Windows Vista Business Polish DVD dla 5 użytkowników, a także licencję programu Trend Micro Office dla 25 użytkowników |
|  |  |  | 75023 | 40 000 | 40 000 |  |
| 5 | Zakup notebooka |  |  | 5 000 | 0 | Zrealizowano z bieżących wydatków na kwotę 4 999,56zł. - Zakup 1 szt. notebooka do referatu infrastruktury w Urzędzie Miejskim wraz z oprogramowaniem i osprzętem komputerowym |
| 6 | Wpłaty gminy na fundusz wsparcia policji na zakup samochodu dla grupy szturmowej | 754 | 75404 | 8 808 | 8807 | Został zakupiony 1 samochód w ramach zawartego porozumienia z Komendą Wojewódzka Policji dla grupy szturmowej |
| 7 | Zakup pompy pływającej i agregatu prądotwórczego |  | 75412 | 5 000 | 4 922 | Zakupiono dla jednostki OSP Bobolice pompę pływającą NIAGARA w celu wypompowywania wody z budynków, obiektów o parametrach : 1200l/1 min. - 1 szt. |
| 8 | Dostawa przyrządu do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość – wersja mobilna | 754 | 75416 | 76 860 | 76 860 | Została zakupiony do obsługi przez straż miejską w Bobolicach fotoradar na ogólną kwotę 179 340 zł., z płatnością ratalną ( 7 rat). W 2007 roku zapłacono wg umowy 3 raty. Pozostałe 4 w 2008r. Przyrząd pomiaru prędkości składa się z: 1 szt. notebooka, 1 szt. zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem i osprzętem, 1 szt. drukarki oraz 1 szt. fotoradaru w kontenerze i licencji oprogramowania |
| 9 | Zakup zestawów komputerowych dla Straży Miejskiej |  |  | 11 000 | 10 679 | Zostały zakupione 4 zestaw y komputerowe do obsługi fotoradaru przez straż miejską oraz 1 szt. drukarki igłowej i 1 szt. UPS |
| 10 | Zakup zestawu komputerowego i drukarki | 801 | 80195 | 4 650 | 4 650 | 1 Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem i osprzętem oraz drukarką został zakupiony przez Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych do działu oświaty |
| 11 | Bobolickie Centrum Edukacji, sportu i Rekreacji dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych w Bobolicach. Pawilony „D” i „E” (Gimnazjum) wraz z małą infrastrukturą rekreacyjno-sportową |  |  | 3 368 387 34 100 | 3 365 986 34 035 | W 2007 roku w ramach przedmiotowej inwestycji został wykonany pawilon F ( hala sportowa) oraz w pawilonie C – kotłownia, siłownia, sala fitness. W ramach tych obiektów wykonano następujące prace : stolarkę drzwiową i okienną; nagłośnienie; instalacje elektryczne, wodnokanalizacyjną; wyposażenie sportowe; zagospodarowanie terenu-place, chodniki, drogi; dach; podsadzki wewnątrz; fundamenty, sciany, stropy; wentylacja; klimatyzacja, kotłownia Wykonanie ogrodzenia frontowego przy pawilonach „D” i „E” |
| 12 | Środowiskowy Dom Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach Etap I oraz Etap II | 852 | 85203 | 1 006 300 | 814 100 | W etapie I w 2007 roku wystąpiły częściowe płatności za realizację inwestycji. Realizowany rzeczowo natomiast był etap II, w którym wykonano następujące prace: roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne i kanały wewnątrz budynku, stolarkę drzwiową, podłoża i posadzki, ścianki działowe, tynki, okładziny i malowanie; balustrady, ślusarka, roboty zewnętrzne, wyposażenie, rurociągi do ciepła technologicznego, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w kanale; wewnętrzną instalację wodociągową, kanalizacyjną, c.o., wentylację i instalacje elektryczne. Roboty zastały zakończone 31.12.2007r. W wyniku inwestycji powstały następujące pomieszczenia użytkowe: pracownia teatralna/muzykoterapia; zajęć praktycznych z obróbki drewna; pomieszczenie pomocnicze, przedsionek, korytarz, pomieszczenie do treningu samoobsługi i zaradności życiowej. Inwestycję zrealizowano przy dofinansowaniu w wysokości 220 000 ze środków wojewody zachodniopomorskiego, wydziału polityki społecznej |
| 13 | Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy |  |  | 100 000 | 100 000 | Zakupiono 1 nowy samochód 9-cio osobowy typu bus, marki Opel, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ( na wózkach inwalidzkich) |
| 14 | Zakup zestawu komputerowego i drukarki |  | 85219 | 9 340 | 8 968 | 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i osprzętem oraz 1 zestaw wraz z serwerem został zakupiony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach |
| 15 | Dofinansowanie zakupu samochodu -wywrotki | 900 | 90095 | 60 000 | 60 000 | Samochód wywrotka, używany, marki IVECO został zakupiony przez Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych - 1 szt. |
| 16 | „EUROBOISKO” w Bobolicach | 926 | 92601 | 50 500 | 30 932 | W ramach planowanej do realizacji od 2007 roku inwestycji pn.„Euroboisko” wykonano zadania w zakresie przygotowania dokumentacji warunków technicznych ( 1 651 zł.)oraz dokumentacji projektowej na I etap (29 281 zł.) |
| ogółem |  |  |  | 4 817 945 | 4 597 377 |  |