-  20  -			       załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 22/2009       				         Burmistrza Bobolic

z dnia 20.03..2009r.

S P R A W O Z D A N I E

z realizacji zadań inwestycyjnych  w 2008roku

| L.p | wyszczególnienie ( nazwa zadania ) | dział | rozdz | W Y D A T K I |  | zaawansowanie i zakres rzeczowy wykonanych prac |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PLAN po zmianie | WYKON. na 31.12.2008. |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Budowa Placu zabaw przy ul. Plac Zwycięstwa | 010 | 01095 | 31 300 | 31.270 | W ramach inwestycji budowy placu zabaw wykonano: zagospodarowanie terenu, ogrodzenie, zakup, dostawę i montaż wyposażenia w sprzęt zabawowy (piaskownica, pociąg, zestawy zabawowe, sprężynowiec, huśtawka podwójna, huśtawka ważka, regulamin placu zabaw) oraz elementy małej architektury (ławki, kosze). |
| 2. | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego na cele mieszkalne dla osób wymagających pomocy społecznej - Opatówek etap II | 700 | 70095 | 540 000 | 533.503 | zrealizowany został dzięki finansowemu wsparciu jakie uzyskała Gmina Bobolice, w wysokości 127.223,50 PLN z Funduszu Dopłat na realizację miedzy innymi przedsięwzięć polegających na budowie lokali socjalnych. Powstały 4 lokale użytkowe: 1. lokal nr 1 o pow. 28,91 m2 2. lokal nr 2 o pow. 25,42 m2 3. lokal nr 3 o pow. 39,38 m2 4. lokal nr 4 o pow. 34,03 m2 Została również zagospodarowana przestrzeń wokół budynku. |
| 3 | Wpłata gminy na rzecz Związku na realizację projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie związku miast i Gmin Dorzecza Parsęty w latach 2008-2011 | 700 | 70095 | 1 702 | 1.702 | Pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP” – Urząd Miejski i MGOK. |
| 4 | Zakup klimatyzacji do serwera UM Bobolice | 750 | 75023 | 6 000 | 5.161 | Zakup klimatyzacji do pomieszczenia w którym znajduje się serwer |
| 4 | Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego ambulansu techniki kryminalistycznej dla Policji - 2008 | 754 | 75404 | 12 000 | 12.000 | Został zakupiony 1 samochód w ramach zawartego porozumienia z Komendą Wojewódzka Policji dla grupy szturmowej |
| 5 | Zakup i montaż słupa do fotoradaru stacjonarnego w Kłaninie | 754 | 75416 | 54 000 | 50.541 | Zakupiono 1 szt. słupa do fotoradaru stacjonarnego w Kłaninie wraz z jego ubezpieczeniem. Obsługa przez Straż Miejską. |
| 6 | Dostawa przyrządu do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość – wersja mobilna | 754 | 75416 | 102 480 | 102.480 | Została zakupiony do obsługi przez straż miejską w Bobolicach fotoradar na ogólną kwotę 179 340 zł., z płatnością ratalną ( 7 rat). W 2007 roku zapłacono wg umowy 3 raty. Pozostałe 4 raty w 2008r. – realizacja finansowa inwestycji |
| 7 | Bobolickie Centrum Edukacji, sportu i Rekreacji dostosowane do rehabilitacji osób niepełnosprawnych i starszych w Bobolicach. | 801 | 80195 | 2 150 400 | 2.081.127 | Zadanie zrealizowane jest etapowo. W roku 2008 finansowo realizacje kolejnego etapu robót w zakresie prac wykończeniowych Pawilonów D i E . Zakres robót: fundamenty i elementy zewnętrzne, roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne , zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa, wykonanie ocieplenia zewnętrznego, obudowa elewacji panelami typu Ruukki. (w tym odsetki od obligacji BISE 221.708) |
| 12 | Budowa środowiskowego Domu Samopomocy - Etap II | 852 | 85203 | 151 960 | 141.567 | Realizacja finansowa inwestycji- rzeczowo wykonano zadanie w 2007 roku. |
| 13 | Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy- dopłata - rata | 852 | 85203 | 50 000 | 49.938 | Realizacja finansowa zadania. Rzeczowo wykonano zadanie w 2007 roku. |
| 14 | Zakup zestawu komputerowego z serwerem - 2008 | 852 | 85219 | 5 000 | 4.982 | Zakup zestawu komputerowego przez MGOPS w Bobolicach |
| 15 | Budowa ogrodzenia i trybun w Swielinie | 926 | 92601 | 24 480 | 24.400 | W ramach realizacji inwestycji wykonano: - ogrodzenie płyty boiska i trybun (bramy wjazdowe, furtki), - trybuny (siedziska na 50 miejsc). Termin realizacji zadania: październik – grudzień 2008 rok. |
| 16 | Wdrożenie w okresie lipiec- wrzesień ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – zakup sprzętu i wyposażenia | 852 | 85212 | 16 000 | 16.000 | Zakup sprzętu komputerowego, ksero, niszczarkę na stanowisko pracy w MGOPS |
|  | Utworzenie stanowiska pracy ze środków PFRON | 852 | 85295 | 35 750 | 35.330 | Zakupiono na stanowisko osoby niepełnosprawnej w Straży Miejskiej sprzęt komputerowy, meble, ksero, narzędzia do obróbki zdjęć, skaner i drukarka |
|  | Dostosowanie pomieszczeń i miejsc pracy cel. wymiana oświetlenia, likwidacja barier progów dla osób niepełnosprawnych - świetlica w Bobolicach | 851 853 | 85154 85395 | 118 498 | 61.181 54.567 | CAL-851-UM.52.681, w tym -projekt 4,000, wyposaż.kuchni 20.000, rob.budowl.Wawszczyk 28.211, + MGOPS 8.500 rob.budowl.) W ramach zadania wykonano dostosowanie sal i miejsc pracy takich pomieszczeń jak: pomieszczenia sanitarne, szatnia, pracownia kulinarna, sala zajęć, korytarz. |
|  | Place zabaw i rekreacji na terenie miasta i Gminy Bobolice- muszla koncertowa | 010 | 01095 | 33 500 | 1.952 | Dokumentacja geodezyjna i wydanie warunków wodno-kanalizacyjnych |
|  | Budowa infrastruktury sportowej przy CESiR w Bobolicach w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” | 926 | 92601 | 1 712 000 | 1.324.154 | (Nadzór Kozłowska G.-29.890; chodnik 8.580; reklama 5.246) Inwestycja rzeczowo w całości została zrealizowana w 2008 r. Zakres rzeczowy zadania: - budowa zespołu boisk sportowych: boisko do gry w piłkę nożną oraz boisko wielofunkcyjne, - budowa budynku sanitarno – szatniowego, - wyposażenie w sprzęt sportowy, - zagospodarowanie terenu , - zieleń i nasadzenia. |
| ogółem |  |  |  | 5 045 070 | 4 531 855 |  |