załącznik nr  6

do Zarządzenia Nr 47/2011

.

S P R A W O Z D A N I E

z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku

| L.p | wyszczególnienie ( nazwa zadania ) | dział | rozdz | W Y D A T K I |  | zaawansowanie i zakres rzeczowy wykonanych prac |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PLAN po zmianie | WYKON. na 31.12.2010. |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Place zabaw na terenie gminy Bobolice – budowa placów rekreacyjno-sportowych | 010 | 01095 | 30.000,00 | 29.652,18 | Place zabaw wykonano i wyposażono w następujących miejscowościach: Dargiń, Bożniewice, Świelino, ul. Reja, ul. Świerczewskiego Bobolice, Radwanki, Drzewiany |
| 2. | Zakup sprzętu do naprawy dróg gminnych: walec, kruszarka gruzu, Star HDS /ZUKiO/ | 600 | 60016 | 105.732,32 | 105.366,00 | 1.walec HD 12 – 38.430,00 2.samochód IVECO – 66.936,00 |
| 3. | Zakup równiarki dróg /ZUKiO/ | 600 | 60016 | 16.501,00 | 16.500,50 | Zakup równiarki lemieszowej do dróg -ZUKiO |
| 4. | Zakup samochodu ciężarowego wielofunkcyjnego (wywrotka + HDS) /ZUKiO/ | 600 | 60016 | 91.865,50 | 91.500,00 | Zakupiono samochód ciężarowy Mercedes |
| 5. | Kanalizacja deszczowa obejmująca publiczne drogi gminne w m. Bobolice | 600 | 60016 | 22.000,00 | - | Wykonano koncepcję kanalizacji deszczowej (realizacja w zakresie rzeczowym) obejmującej teren miasta Bobolice – 38 ulic w podziale na 12 zlewni, z których wody deszczowe odprowadzane są do rzeki Chociel. |
| 6. | System referencyjny dróg gminnych – założenie ewidencji | 600 | 60016 | 40.126,00 | 40.125,80 | Ewidencja systemu referencyjnego dróg gminnych została założona na stanowisku Podinspektora ds. gospodarki przestrzennej |
| 7. | Zakup odśnieżarki z pługiem wirnikowym /ZUKiO/ | 600 | 60016 | 5.923,99 | 5.923,99 | Zakup odśnieżarki spalinowej z pługiem wirnikowym |
| 8. | Zakup niezabudowanej działki gruntu nr 26/1 o powierzchni 0,0065 ha położonej w obrębie nr 3 miasta Bobolice przy ul. Jedności Narodowej | 600 | 60016 | 4.185,00 | 4.184,94 | Działka została kupiona w celu poszerzenia drogi łączącej ul. Jedności Narodowej z ul. Sawickiej. (wykup działki 3.908,00; Zaw.aktu notarialnego 276,94) |
| 9. | Zakup dmuchawy ślimakowej do śniegu dla ZUKiO | 600 | 60016 | 15.965,00 | 13.481,32 | Zakup dmuchawy-odśnieżarki ślimakowej do śniegu |
| 10. | Budowa kanalizacji -Sapporo | 630 | 63095 | 60.000,00 | 4.898,00 | Wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dot. budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek dla zespołu działek „Sapporo” w okolicy wsi Porost . 1.Zapł.r-ku za prace projektowe EURO- BUD G.Kozłowska 4.880,00; 2.Kserokop. materiałów 18,00 |
| 11. | Zakup aparatu fotograficznego do referatu promocji | 630 | 63095 | 5.500,00 | 4.904,00 | Zakupiono aparat fotograficzny CANON |
| 12. | Zakup zestawu komputerowego dla ZUKiO do obsługi księgowej placówek oświatowych | 700 | 70001 | 7.605,00 | 3.949,00 3.656,00 | Zakupiono komputer do pracy w księgowości ZUKiO- UM- 3.949,00 ZUKiO- 3.656,00 |
| 13. | Utworzenie 1 stanowiska pracy- brukarz w ZUKiO | 700 | 70001 | 19.461,60 | 19.440,49 | Zakupiono następujące maszyny: zagęszczarkę, ubijak, młot wyburzeniowy |
| 14. | Remont części budynku z dostosowaniem na lokale socjalne w miejscowości Łozice Cegielnia, Gmina Bobolice | 700 | 70095 | 15.000,00 | 13.407,20 | Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na niezaakceptowanie przez Departament Funduszy Mieszkaniowych zwiększenia zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji. (zapł.za projekt instalacji grzewczej 13.298,00 i za ksero dokumentów 109,20) |
| 15. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Urząd Miejski | 700 | 70095 | 826.300,00 | 817.796,48 | Zadanie zostało zrealizowane w 2010 r. w zakresie robót budowlanych polegających na ociepleniu i odnowieniu budynku na zewnątrz, odtworzeniu detali architektonicznych, wymianie oświetlenia, poprawie systemu grzewczego (wymiana grzejników) oraz wymianie stolarki drzwiowej (w tym wykonanie wiatrołapu). |
| 16. | Zakup bram garażowych dla jednostki policji w Bobolicach | 754 | 75403 | 8.200,00 | 8.200,00 | Bramy garażowe dla Posterunku Policji w Bobolicach-zakup i montaż |
| 17. | Dofin.do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie | 754 | 75411 | 20.000,00 | 20.000,00 | Przelew środków na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie |
| 18. | Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Bobolicach | 801 | 80101 | 6.000,00 | 6.000,00 | Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Bobolicach |
| 19. | Adaptacja pomieszczeń przy ul. Pocztowej w Bobolicach na potrzeby Przedszkola Samorządowego – opracowanie dokumentacji | 801 | 80195 | 60.000,00 | - | Z uwagi na zmianę planów odnośnie siedziby dodatkowego oddziału przedszkola, dokumentacja nie została opracowana. |
| 20. | Prace wykończeniowe w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach w ramach Bobolickiego Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji dostosowane do potrzeb rehabilitacji osób niepełnosprawnych i starszych w Bobolicach | 801 | 80195 | 4.655.954 | 4.187.032,00 (w tym wyd. niewygasające 651 819,04) | Realizacja inwestycji polegająca na wykonaniu robót budowlanych (w tym m.in. stolarka okienna i drzwiowa, ślusarka, dekoracyjne elementy zewnętrzne i wewnętrzne, roboty instalacyjne) i zakupie wyposażenia dydaktycznego, komputerowego, sanitarnego i meblowego do pawilonów D i E gimnazjum, w większości zakończona została w grudniu 2010 r. |
| 21. | Budowa infrastruktury komunikacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej przy CESiR w Bobolicach | 801 | 80195 | 79.000,00 | 78.135,42 | Realizacja inwestycji przebiegać będzie dwuetapowo. Etap I budowa ściezek spacerowej i rowerowej, parkingu i oświetlenia oraz etap II – budowa drogi publicznej łączącej ul. śzpitalną z ul. Głowackiego wraz z odwodnieniem. W roku 2010 w ramach inwestycji opracowano projekt budowlany oraz uzyskano warunki techniczne z RWiK. (zapł.za projektowanie 78.000,00; War. techn. RWiK 135,42) |
| 22. | Zakup zestawu komputerowego dla ZUKiO w ramach obsługi księgowej placowek oświatowych | 801 | 80195 | 4.200,00 | 4.200,00 | Zakup zestawu komputerowego |
| 23. | Zakup maszyny czyszczącej tytułem utworzenia i wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach | 801 | 80195 | 24.176,74 | 24.176,72 | Zakupiono maszynę czyszczącą |
| 24. | Budowa placu zabaw w Bożniewicach /MGOPS/ | 851 | 85154 | 15.000,00 | 14.444,80 | Budowa placu zabaw w Bożniewicach |
| 25. | Wykonanie ogrodzenia oraz zadaszenia – budynek Banku Żywności /MGOPS/ | 852 | 85295 | 8.000,00 | 7.700,00 | Wykonanie ogrodzenia - budynek Banku Żywności |
| 26. | Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miejscowości Cybulino-Gozd, Wojęcino-Bożniewice | 900 | 90001 | 4.755,00 | 4.754,11 | Początkowo inwestycja pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miejscowości Cybulino-Gozd, Wojęcino-Bożniewice” stanowiła przedmiot wniosku o dofinansowanie w ramach PROW. Jednakże z uwagi na konieczność złożenia dokumentów, które na etapie uzuzpełnieniń wniosku nie były w posiadaniu Gminy, okrojono zakres rzeczowy wniosku do budowy wodociągu Wojęcino-Bożniewice. Zakres obejmujący budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cybulino z podłączeniem do Gozdu, stanowić będzie przedmiot innego wniosku o dofinansowanie bądź realizowana zostanie ze środków gminnych i RWiK. W 2010 r. zapłacono za przyłącze energetyczne Cybulino. |
| 27. | Objęcie udziałów PGK Koszalin | 900 | 90002 | 42.000,00 | 42.000,00 | Objęcie udziałów PGK Koszalin |
| 28. | Przyłącze kanalizacji sanitarnej przy ul. Koszalińskiej 17 w Bobolicach | 900 | 90001 | 650,00 | 650,00 | Zadanie polegające na budowie przyłącza kanalizacyjnego realizowano na mocy porozumienia pomiędzy Gminą a mieszkańcami budynku wielorodzinnego przy ul. Koszalińskiej 7 w Bobolicach . (zapł.za nadzór nad robotami) |
| 29. | Zakup rębaka dla ZUKiO | 900 | 90003 | 6.900,00 | 6.900,00 | Zakup rębaka |
| 30. | Budowa wielopokoleniowej infrastruktury kulturalnej w Bobolicach | 921 | 92195 | 3.303,27 | 71,00 | Zakres inwestycji obejmuje budowę muszli koncertowej oraz skateparku na obecnym terenie rekreacyjnym przy ul. Dworcowej w Bobolicach. Zadanie zostało podzielone na 2 etapy. Etap I realizowany jest przy współudziale UE w ramach PROW i polega na robotach przygotowawczych i ziemnych, wykonaniu oświetlenia i parkingu oraz zakupie wyposażenia. W roku 2010 w ramach etapu I zapłaciliśmy za materiały przetargowe 71 zł. |
| 31. | Rozwój tożsamości społeczno-kulturalnej mieszkańców miejscowości Kłanino poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej | 926 | 92601 | 20.180,00 | 19.561,95 | 1.Wydanie warunków technicznych zaplecza socjaln. 135,42; 2.Przył.energ.stadionu Kłanino 500,43; 3.Dokumentacja projektowa 18.300,00; 4.Uzgodnienia – Starostwo Powiat.-626,10 |
| 32. | Zakup sprzętu fotograficznego dla Gimnazjum w Bobolicach | 801 | 80110 | 4.100,00 | 4.100,00 | Zakup sprzętu fotograficznego dla Gimnazjum w Bobolicach |
| RAZEM |  |  |  | 6.228.584,42 | 5.602.711,90 |  |