załącznik nr  9

do Zarządzenia Nr 48/2012

.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

| L.p | wyszczególnienie ( nazwa zadania ) | dział | OKRES REALIZACJI | W Y D A T K I |  | DOTYCHCZASOWE WYKONANIE - ŁĄCZNIE DO 2011 ROKU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ŁĄCZNE NAKŁADY | WYKON. na 31.12.2011 |  | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA W 2011 ROKU (w %) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | „Pomocna dłoń plus” -poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – EFS PO KL Wartość projektu jest ustalana rokrocznie i przyznawana przez Starostwo Koszalińskie stąd nakłady są kwotą szacunkową . | 853 | 2008-2013 | 1080227,00 | 164919,00 | 812 921,00 | 75,3 % |
| 2 | „Promocja twórczości lokalnej – Legendy Bobolickie”- ŚGD Leader+ PROW | 630 | 2012 | 24 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 3 | „Przedszkole bliżej dziecka”- upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Bobolice – EFS PO KL | 853 | 2009-2012 | 360 864,00 | 169997,00 | 335 146,74 | 92,9 |
| 4 | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kłanino – PROW „Rozwój tożsamości społeczno-kulturalnej mieszkańców miejscowości Kłanino poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej” | 926 | 2010 - 2012 | 277040,00 | 0,00 | 19 561,95 | 7,1% |
| 5 | Remont budynku MGOK w Bobolicach | 921 | 2011-2013 | 270000,00 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Sieć wodociągowa na odcinku miejscowości Bożniewice-Wojęcino- PROW Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej Wartość projektu: 1 249 180,40 zł. | 400 | 2011-2013 | 1250000,00 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Budowa tarasu widokowego z elementami małej architektury oraz towarzyszącą infrastrukturą turystyczno-komunikacyjną – SGD PROW | 630 | 2011-2013 | 500000,00 | 484,48 | 484,48 | 0,1% |
| 8 | Stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej – ścieżka zdrowia z elementami placu zabaw Wartość projektu: 84 275,37 zł. | 630 | 2011-2013 | 85000,00 | 121,12 | 121,12 | 0,1% |
| 9 | Pięćdziesięciolecie MGOK – Interreg/Pomerania „Polsko-niemieckie spotkania pokoleń” | 630 | 2010-2011 | 79418,50 | 44859,20 | 44859,20 | 56,5% |
| 10 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Urząd Miejski. Trwałość projektu i audyt Wartość projektu 816 130,02 zł. | 700 | 2009-2010 2011-2016 | 826.300,00 45000,00 | 817.796,48 4 365,40 | 820 373,48 4 365,40 | 99,3 % 9,7% |
| 11 | Budowa kanalizacji -Sapporo | 630 | 2010-2011 | 490 000 | 4 898,00 | 56 304,28 | 11,5 % |
| 12 | Zakup ciągnika wraz z osprzętem w formie leasingu operacyjnego | 600 | 2011-2014 | 428040,00 Wydatki ujmowane są sprawozdaniach jako kredyty | 138161,64 | 138161,64 | 32,3% |