Załącznik nr 5

 do Zarządzenia Nr 44/2017

 Burmistrza Bobolic

 z dnia 31.03.2017r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI**

**W 2016 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie ( nazwa zadania )**  | **Dział** | **Rozdz.** | **WYDATKI** | **ZAAWANSOWANIE I ZAKRES RZECZOWY WYKONANYCH PRAC** |
| **PLAN****PO****ZMIANIE** | **WYKO -NANIE NA 31.12.2016** |
| **1** | **2** | **3** | 4 | **5** | **6** | 7 |
| 1 | Budowa wiaty w DobrociechachWartość zadania 58 000 zł.Rozdział 01095 | 010 | 01095 | 58 000 | 57.744,53 | Budowa całorocznej wiaty w m. Dobrociechy. Inwestycja kontynuowana. Realizowana w latach 2015-2016. Ponadto budowa oświetlenia zewnętrznego - lampy wraz z kablem zasilającym od przyłącza do wiaty wraz z jego ułożeniem.Zapłacono:- za budowę i zasilenie wiaty 57 000- za przyłącze energ. 728,53- dziennik budowy 16 zł |
| 2 | Budżet obywatelski:*Miejsce wspólnych spotkań w Dobrociechach*Wartość zadania 4.890zł.Rozdział: 01095 | 010 | 01095 | 4 890 | 4.889,51 | Wykonanie zadaszenia na 6 istniejących ławo stołach na placu rekreacyjnym w Dobrociechach.Zakupiono materiały budowlane: 4.889,51 |
| 3 | Budżet obywatelski:*Łozickie eldorado- plac zabaw w Łozicach Cegielni*Wartość zadania 8 670 zł.Rozdział: 01095 | 010 | 01095 | 8 670 | 8.511,60 | Wyposażenie placu zabaw w Łozicach Cegielni w zestaw zabawowy oraz huśtawkę.Zakupiono i zamontowano urządzenia na plac zabaw o wartości 8.511,60 |
| 4 | Wydatki na zakup i objęcie udziałów w 2016 roku w Spółce – Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w BiałogardzieWartość zadania 194 500 złRozdział 40002  | 400 | 40002 | 194 500 | 194 500,00 | Objęcie udziałów w Spółce RWiK w wysokości 389 szt. o wartości 500 zł./1szt. |
| 5 | Budżet obywatelski:*Remont chodnika ul. Kochanowskiego w Bobolicach*Wartość zadania39 000złRozdział: 60016 | 600 | 60016 | 39 000 | 37.294,16 | Modernizacja chodnika przy ul. Kochanowskiego. Zadanie planowane do realizacji przez ZUKiO ze środków ZUKiOModernizacja chodnika o nawierzchniz betonowych płytek chodnikowych50x50x7 na kostkę betonową typu polbruk szarą gr. 6 cm na podsypcecementowo-piaskowej z wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych oraz krawężników drogowych. Budowa nowych zjazdów na posesję z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej. Plantowanie, niwelacja pasa zieleni przy remontowanym chodniku; Uzupełninie nawierzchni bitumicznej przy krawężnikach drogowych oraz wjazdach na posesję; Regulacja pionowa studzienki rewizyjnej instalacji burzowej; Zerwanie nawierzchni bitumicznej i obsadzenie na odsłoniętej studzience instalacji burzowej wpustu żeliwnego (kraty ściekowej) zbierającej wody opadowe z nawierzchni drogi i chodnikachodniki – 310,00 m2, zjazdy na posesję – 131,40 m2;  |
| 6 | Modernizacja dróg gminnych, parkingów i chodników na terenie gminy Bobolice – dokumentacja techniczna na budowę chodnika w m. DrzewianyWartość zadania 20 308 złRozdział: 60013 | 600 | 60013 | 20 308 | 16 827,24 | Zakończenie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w miejscowości Drzewiany oraz koszty podziału działek gruntu przeznaczonych pod budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 205. Zadanie realizowane w latach 2015-2016. Wartość zadania ogółem 46.519,24 zł. |
| 7 | Modernizacja dróg gminnych, parkingów i chodników na terenie gminy Bobolice – modernizacja ulicy Szpitalnej w BobolicachWartość zadania 30 000 złRozdział: 60016 | 600 | 60016 | 30 000 | 30.000 | Modernizacja ulicy Szpitalnej w Bobolicach. Zadanie realizowane w latach 2015-2016. Wartość zadania ogółem 93 000 zł. Zadanie w budżecie ZUKiO. |
| 8 | Modernizacja chodnika przy ul. Świerczewskiego w BobolicachWartość zadania 50 000 złRozdział 60016 | 600 | 60016 | 50 000 | 49.999,19 | Realizacja zadania ze środków ZUKiO.Modernizacja chodnika o nawierzchni zbetonowych płyt chodnikowych50x50x7 i 35x35x5 na kostkę betonową typu polbruk szarą gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z dwustronnym wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych (na odcinku wzdłuż placu zabaw wbudowano obrzeża chodnikowe oraz krawężniki drogowe). Budowa nowych zjazdów na posesję z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej; Uzupełninie nawierzchni bitumicznej przy krawężnikach drogowych oraz wjazdach na posesję; Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kolektora instalacji kanalizacyjnej; Uzupełnienie gruntu oraz plantowanie, niwelacja pasa zieleni przy remontowanym chodniku, wysiew trawychodniki – 738,00 m2, zjazdy na posesję – 325,00 m2; *odcinek od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Traugutta (lewa strony drogi i prawa wzdłuż placu zabaw)*lacu zabaw)  |
| 9 | Modernizacja, przebudowa dróg, chodników na terenie gminy BoboliceWartość zadania45 659złRozdział 60016 | 600 | 60016 | 45 659 | 45.658,16 | Zadanie realizowane przez ZUKiO ze środków ZUKiO• Gozd – **12 999,16 zł**; Zakres prac:Modernizacja chodnika o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50x50x7 na kostkę betonową typu polbruk czerwoną gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych oraz krawężników drogowych. Budowa nowych zjazdów na posesję z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej. Plantowanie, niwelacja terenu, wysiew trawy; Naprawa instalacji burzowej odprowadzającej wody opadowe z nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej do pobliskiego stawu – ok. 7 mb.chodniki – 205,00 m2, zjazdy na posesję – 23,00 m2; •Pozostałe działania na drogach – 32 659,00 zł:- ul. Traugutta*odcinek od skrzyżowania z ul. Świerczewskiego do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego (lewa strony drogi)*remont chodnika o nawierzchni zbetonowych płyt chodnikowych50x50x7 i 35x35x5 na kostkę betonową typu polbruk szarą gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z dwustronnym wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych. Budowa nowego zjazdu na posesję z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej; Uzupełnienie gruntu oraz plantowanie, niwelacja pasa zieleni przy remontowanym chodniku, wysiew trawy**chodniki – 163,00 m2, zjazd na posesję – 10,00 m2;***odcinek od skrzyżowania z ul. Świerczewskiego do posesji nr 8 ul. Traugutta* Przełożenie oraz uzupełnienie nawierzchni chodnika z betonowych płytek chodnikowych 50x50x7 i 35x35x5 na podsypce piaskowej (płytki z odzysku). Budowa nowych zjazdów na posesję z kostki betonowej polbruk gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej (kostka polbruk z odzysku); Regulacja krawężników drogowych oraz obrzeży chodnikowych na zjazdach; Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kolektora instalacji kanalizacyjnej **chodniki – 218,00 m2, zjazd na posesję – 78,00 m2;**- Przygotowanie miejsc parkingowych - Bobolice ul. Tylna;- Odwodnienie drogi gminnej – ul. Sienkiewicza;- Zabezpieczenie przepustu przy drodze wewnętrznej – Bolechowice;- Zakup materiału do kontynuacji prac związanych z remontem przepustu w drodze gminnej Ubiedrze - Różewko (kontynuacja prac z 2015 r.);- Droga wewnętrzna ul. Seligera;- Uzupełnienie ubytków ul. H. Sawickiej;- Uzupełnienie ubytków, naprawa  cząstkowa droga Górawino;- Droga dojazdowa do posesji (dokończenie prac z 2015r.) Górawino;- Odtworzenie odcinka drogi we właściwych jej granicach Porost Kolonia;- Droga wewnętrzna (uzupełnienie i wałowanie), naprawa cząstkowaKłanino;- Uzupełnienie ubytków, naprawa  cząstkowa –Radwanki;- Uzupełnienie ubytków, naprawa  cząstkowa – Nowe Łozice;- Uzupełnienie ubytków, naprawa  cząstkowa – Łozice-Kije-Lubino;- Porost Nafta - uzgodnienie zakresu Prac;- Wysypisko Komunalne - przygotowanie materiału na drogi (wydobywanie pospółki do remontów  chodników);- Naprawa cząstkowa drogi, remont przepustu – Kępsko,- Uzupełnienie ubytków, naprawa  cząstkowa dróg – Chlebowo I, II, III;- Transport gruzu, naprawa drogi Wojęcino – Świelino;- Zakup olejów do pojazdów  pracujących na drogach, zakup opon;- Transport materiałów do naprawy  dróg,- Zakup materiałów przeznaczonych do  napraw, remontów dróg gminnych |
| 10 | Remont / modernizacja drogi gminnej Chociwle (Kolonia)Wartość zadania 73 800 zł.Rozdział 60016 | 600 | 60016 | 73 800 | 73 800 | Remont drogi polegający na ułożeniu nawierzchni drogi z frezu bitumicznego o łącznej grubości 9 cm na powierzchni 6 600 m2 na drodze gminnej na odcinku Bobolice – Chociwle (Kolonia).Zakres robót zgodnie obejmował: wykonanie nawierzchni z frezu bitumicznego na pow. 6600 m2 oraz profilowanie i zagęszczenie mechaniczne nawierzchni na pow. 6600 m2.Zapłacono za remont drogi 73.800 |
| 11 | Modernizacja dróg, chodników, parkingów, projekty organizacji ruchu, oznakowania Wartość zadania 7 912 złRozdział 60016 | 600 | 60016 | 7 912 | 7 911,66 | Zakupiono znaki drogowe za 7.911,66 zł. Rozmieszczone zostały na terenie gminy: -informacyjne szt. 29,- nakazu szt.9, - tabliczki kierujące do posesji szt.13- słupki szt. 28 - obejmy do znaków szt.120Realizacja zadania ze środków urzędu |
| 12 | Zakup sprzętu do dróg gminnych Wartość zadania 33 210 złRozdział 60016 | 600 | 60016 | 33 210 | 33.210 | Zakup sprzętu do naprawy lub konserwacji i utrzymania dróg gminnych, realizowany z budżetu ZUKiORówniarka drogowa Baukema SHM4 rok produkcji 1979 jest to sprzęt używany, zakupiony od Zakładu Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów. |
| 13 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych i utworzenie podstrefy Specjalnej Słupskiej Strefy Ekonomicznej w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej w BobolicachWartość zadania 23 600 złRozdział 70095 | 700 | 70095 | 23 600 | 17 113,45 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, oznakowanie promocja , itp., przygotowanie terenu Zadanie wieloletnie W 2016 r. zapłacono za:- ogłoszenia w prasie 627,30- tablice informacyjne 290,00- baner, tabliczka 1.236,15- prace planistyczne zw.z oprac. planu zagospod. przestrzennego 9.225,00- projekt miejsc. planu zagosp. przestrzenn.5.535,00  |
| 14 | Przebudowa rynku miejskiego w BobolicachWartość zadania 2 000 zł | 700 | 70095 | 2.000 | 0,00 | Przygotowanie dokumentacji technicznej – 0,00 |
| 15 | Remont części budynku z dostosowaniem na lokale socjalne w miejscowości Łozice Cegielnia - wykonanie instalacji grzewczej w lokalach socjalnych Wartość zadania 15 000 złRozdział 70095 | 700 | 70095 | 15 000 | 15.000 | Wykonanie instalacji grzewczej w 2 lokalach socjalnych w Łozicach Cegielni. Zakupiono i zamontowano: kocioł co, bojler, grzejniki, pompę obiegową i osprzęt.Zapłacono za wykonanie ogrzewania 15 000 |
| 16 | Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ za obszarze KKBOF na lata 2014-2020 Wartość zadania 216 złRozdział 75095 | 750 | 75095 | 216 | 215,02 | Wpłata proporcjonalna udziału (3,24%) gminy Bobolice do kosztów związanych z realizacją wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w tym kosztów funkcjonowania Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie podpisanego porozumienia w zakresie wydatków majątkowych. Całkowita wartość wpłaty na 2016 rok stanowi kwotę 692,65 zł., w tym 477,63 zł. stanowią wydatki bieżące, 215,02 zł. stanowią wydatki inwestycyjne. Wpłata dotyczy rozliczenia kosztów za 2015 rok. |
| 17 | Zakup pakietów ochronnych dróg oddechowych dla jednostek OSPWartość zadania 14 125złRozdział 75412 | 754 | 75412 | 14 125 | 13 780,11 | Zakup 2 aparatów nadciśnieniowych z butlą kompozytową dla OSP Porost i OSP Kłanino z dofinansowaniem w formie rzeczowej WFOŚiGW, w tym 3 kpl. Ubrań specjalno-ochronnych, 4 kpl. wyposażenia osobistego strażaków ( hełm, rękawice, buty) Zadanie realizowane z dofinansowaniem rzeczowym Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Zachodniopomorskiego w 46,55% wartości, tj. w wysokości 12.000 zł., wkład gminy 13.780,11 |
| 18 | Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w DrzewianachWartość zadania 48 000 złRozdział 75412 | 754 | 75412 | 48 000 | 47 505,99 | Rozbudowa budynku OSP w Drzewianach polegająca na dobudowaniu do istniejącego budynku pomieszczenia garażowego o pow. ok 50 m2. Wyposażonego w nowoczesną podnoszoną elektrycznie bramę garażową. Ocieplenie całego budynku i wymianę pokrycia dachowego. Całkowita wartość zadania stanowi 63 000 zł.,  Dofinansowanie ze środków sołeckich Drzewian i Starego Bornego w kwocie 1 577 zł., wpłat własnych 1 468 zł., 33 955 zł., środki gminy oraz darowizn nadleśnictw w kwocie 26 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2016-2017 Zapłacono: za opinię geolog. 738 zł, prace budowlane 44 999,99zł; wykonanie projektu 1 752zł; dziennik budowy 16 zł. |
| 19 | Modernizacja centralnego ogrzewania w remizie OSP w BobolicachWartość zadania 6 000 złRozdział 75412 | 754 | 75412 | 6 000 | 5.836,54 | Modernizacja c.o. w remizie OSP w Bobolicach : remont pomieszczeń wraz z kominem, montaż grzejników i nagrzewnic w pomieszczeniach garażowych i socjalnych, nowa instalacja c.o., uzupełnienie grzejników, rur.W 2016 roku zakupiono materiały za kwotę 5.836,54 |
| 20 | Zwrot części dotacji z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu *Wzrost skuteczności działań OSP w powiecie koszalińskim poprzez zakup dla jednostki KSRG w Kłaninie samochodu pożarniczego wyposażeniem*Wartość zadania 1 316,10 złRozdział 75412 | 754 | 75412 | 1 316,10 | 851,27 | Zwrot części dofinansowania wydatków uznanych za wydatki niekwalifikowane na kwotę 851,27 zł |
| 21 | Zakup serwera do obsługi usług wspólnych przez ZUKiOWartość zadania 3 750 złRozdział 80195 | 801 | 80195 | 3 750 | 3 720 | Zakup serwera do obsługi usług wspólnych przez ZUKiO |
| 22 | Budowa/doposażenie placów zabaw na terenie gminy BoboliceWartość zadania 25 859,50 zł.Rozdział 85154 | 851 | 85154 | 25 859,50 | 25.859,50 | Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Bobolice w miejscowościach: Porost, Kurowo, Gozd i Chmielno.Zadanie realizowane ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi, z budżetu Urzędu Miejskiego w kwocie 16 500 zł. oraz dofinansowania : sołectwo Kurowo - 1 284,50 zł., sołectwo Chmielno - 1 353 zł. i środków gminy w kwocie 8 000 złZakupiono urządzenia dla miejsc. Kurowo - Zestaw sprawnościowy, dla miejscowości Porost - Huśtawka wagowa, Zestaw zabawowy, dla Gozdu - Czworokąt sprawnościowy. Sołectwo Chmielno otrzymało urządzenie siłowni zewnętrznej – Twister - Wahadło |
| 23 | Zakup serwera dla MGOPSWartość zadania 6 230 złRozdział 85216 | 852 | 85216 | 6 230 | 5.719,50 | Zakup serwera ze środków budżetu MGOPS |
| 24 | Budowa oświetlenia drogowego ulic Świerczewskiego, Traugutta i Kolejowej w Bobolicach Wartość zadania 42 000 złRozdział 90015 | 900 | 90015 | 42 000 | 42 000 | Budowa oświetlenia gminnego ulic Świerczewskiego, Traugutta i Kolejowej w Bobolicach . W pierwszym etapie zamontowano 9 lamp ledowych. Zadanie realizowane w latach 2015-2016.Zapłacono 42 000 zł za wykonanie oświetlenia |
| 25 | Zakup wiaty wraz z montażem do magazynowania opału na terenie miejskiej kotłowni centralnego ogrzewania w Bobolicach, przy ul. Fabrycznej Wartość zadania50 000 złRozdział 90095 | 900 | 90095 | 50 000 | 49.509,57 | Zakup wiaty wraz z montażem do magazynowania opału na terenie miejskiej kotłowni centralnego ogrzewania w Bobolicach, przy ul. Fabrycznej 1b o wymiarach 10m x 12m x 5m. Zadanie realizowane ze środków ZUKiO. |
| 26 | Budżet obywatelski – *Sołectwa w sieci. Integracja społeczności lokalnej*Wartość zadania 56 876 złRozdział 92109 | 921 | 92109 | 56 876 | 56 875,67 | Zadanie realizowane w sołectwach : Krępa, Dargiń, Głodowa, Chmielno, Porost, Kłanino, Gozd i Kurowo.W miejscowości Porost – świetlica wiejska wykonano remont centralnego ogrzewania. W miejscowości Głodowa wymieniono grzejniki centralnego ogrzewania i zakupiono zmywarkę do naczyń, telewizor.W miejscowości Dargiń na potrzeby świetlicy zakupiono: zestaw mebli kuchennych, kuchenkę gazową, zmywarkę do naczyń, okap kuchenny, lodówkę oraz monitoring.W miejscowości Krępa na potrzeby świetlicy wiejskiej zakupiono: ogrodzenie placu zabaw, 3 kpl. biesiadne, lodówkę, kuchenkę gazową, zmywarkę do naczyń i okap kuchenny,

|  |
| --- |
| Do miejscowości Kurowo, Gozd, Chmielno zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznych łącznie 12 szt różnych urządzeń. |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

 |
| Razem | **860.921,60** | **844.332,67** |  |