Załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 28/2018

Burmistrza Bobolic

z dnia 29.03 .2018r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI**

**W 2017 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie ( nazwa zadania )**  | **Dział** | **Rozdz.** | **WYDATKI** | **ZAAWANSOWANIE I ZAKRES RZECZOWY WYKONANYCH PRAC** |
| **PLAN****PO****ZMIANIE** | **WYKO –NANIE NA 31.12.2017r** |
| **1** | **2** | **3** | 4 | **5** | **6** | 7 |
| 1 | *Wspólne życie, wspólna sprawa – dach nad wsią to podstawa* w sołectwie GozdWartość zadania 9 948,38 zł.Rozdział 60016 | 010 | 01095 | 9.948,38 | 9.175,06 | Zadanie realizowane ze środków Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach konkursu „Granty sołeckie 2017” na kwotę 9 175,06 zł. z przeznaczeniem remont wiaty przystankowej, wraz z wykonaniem dojścia do przystanku, zakup wiaty rekreacyjnej z 2 kompletami ławostołów; |
| 2 | *Łozice – nasz dom* Wartość zadania 9 988,46 zł.Rozdział 01095 | 01095 | 01095 | 9.988,46 | 9.986,57 | Projekt sołectwa Nowe Łozice pod nazwą : *Łozice – nasz dom,* ze środków Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach konkursu „Granty sołeckie 2017” na kwotę 9 986,57 zł. z przeznaczeniem na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej; m.in. zakupiono stoły i krzesła, wykonanie malowania, okładzin ściennych i posadzkowych, zakup telewizora. |
| 3 | Wydatki na zakup i objęcie udziałów w 2017 roku w Spółce – Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w BiałogardzieWartość zadania 191 500 złRozdział 40002 | 400 | 40002 | 191.500 | 191.500,00 | Objęcie udziałów w Spółce w wysokości 383 szt. o wartości 500 zł./1sztWykupiono udziały za kwotę 191.500,00 |
| 4 | Modernizacja drogi powiatowej Ujazd – Jatynka – Bobolice na odcinku Nowosiółki – BoboliceWartość zadania 61 800 zł.Rozdział 60014 | 600 | 60014 | 61.800 | 61.800,00 | Dotacja celowa dla Powiatu na modernizację drogi Nr 3580Z w granicy powiatu – Ujazd – Jatynka- Bobolice na odcinku Nowosiółki – BobolicePrzekazano dotację w wysokości 61.800 zł. |
| 5 | Modernizacja dróg gminnych, parkingów i chodników na terenie gminy Bobolice – Wartość zadania 48.091,45 zł.Rozdział: 60016 | 600 | 60016 | 48.091,45 | 45.326,26 | Modernizacja dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Bobolice1-dokumentacja drogi dojazdowej Świelino-Wojęcino 1.230 zł;2-projekt organizacji ruchu ul. Tylna, Spichrzowa, Głowackiego, Traugutta, Spółdzielcza, W. Polskiego, Ogrodowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Pocztowa, Ratuszowa 3.936 zł3-dokumentacja chodnik Bobolice-Chociwle 701 zł.4-znaki drogowe – 18.725,645-gablota Kłanino 1.537,506-mater.chodnik Cybulino 1.630,277-mater.chodnik Kurowo 567zł8-mater.do wykonania kanalizacji deszczowej ul. Tuwima 16.998,85 zł. |
| 6 | Remont drogi publicznej – gminnej nr 146026Z prowadzącej od DW 171 do m. Nowe ŁoziceWartość zadania 228.075 zł.Rozdział 60016  | 600 | 60016 | 228.075 | 209.053,81 | Remont drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 171 do miejscowości Nowe Łozice. Zadanie realizowane z Nadleśnictwem Bobolice w ramach porozumienia. Źródła finansowania: Nadleśnictwo Bobolice 190 000 zł. brutto, środki Gminy 19.053,81 zł.Zapłacono:Dokumentacja projekt. 8.979,00Remont drogi 199.959,19Tablica Informacyjna 115,62  |
| 7 | Modernizacja zatoczki autobusowej na ul. Tylnej w BobolicachWartość zadania 20 898 zł.Rozdział 60016 | 600 | 60016 | 20.898 | 20.824,00 | Zakup wiaty przystankowej na ul. Tylnej w Bobolicach oraz modernizacja wysepki autobusowej1-zakupiono wiatę przystankową 19.926 zł2-zakupiono 2 szt. donic 898 zł |
| 8 | Zakup sprzętu do dróg gminnychWartość zadania 18 000 zł.Rozdział 60016 | 600 | 60016 | 18.000 | 16.949,65 | Zakup zagęszczarki płytowej do prac drogowych oraz ubijania podłoża chodnikowego, ścieżek i układania kostki brukowej. Zakup kosiarki bijakowej. Zakup ze środków budżetu ZUKiO.W I półroczu zakupiono kosiarkę tylno-boczną 10 885,50złW II półroczu zakupiono zagęszczarkę płytową 6064,15 zł |
| 9 | Przebudowa Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w BobolicachWartość zadania 135 856 zł.Rozdział 60016 | 600 | 60016 | 135.856 | 90.594,49 | Przygotowanie dokumentacji projektowejZapłacono:1-dokumentacja projektowa 89.999,99 zł2-uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym 538,50zł3-dziennik budowy, opłata skarbowa 56 zł |
| 10 | Modernizacja dróg gminnych, parkingów, chodników przez ZUKiOWartość zadania 58 100 zł.Rozdział 60016 | 600 | 60016 | 58.100 | 57.330,21 | Modernizacja dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Bobolice przez ZUKiO w BobolicachChodnik ul. Spokojna – całkowity koszt zadania 16 588,27 zł,. Chodnik Stare Borne koszt 16.179,08 zł. Remont drogi gminnej Bożniewice – Wojęcino – Świelino koszt 24.562,86 zł  |
| 11 | Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działkach 203/1 i 204 obręb 3 w Bobolicach Wartość zadania 18 000 zł.Rozdział 60016  | 600 | 60016 | 18.000 | 332,10 | Zadanie realizowane przy współfinansowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w latach 2017-2018; Całkowity koszt zadania planuje się w wysokości 72 000 zł., po 18 000 zł. na dany rok przez 2 lata. Udział Gminy do 50% wartość zadania, tj. 36 000 zł. i SM Jutrzenka 36 000 zł., stanowiący wkład rzeczowy. Zadanie realizowane w budżecie Urzędu, przez ZUKiO w Bobolicach- w 2017 roku zapłacono za palety 332,10 |
| 12 | Ścieżka przyrodniczo-wypoczynkowa w Chociwlach*w ramach budżetu obywatelskiego*Wartość zadania 71 000 zł.Rozdział 63095 | 630 | 63095 | 71.000 | 70.993,04 | Budowa miejsc wypoczynkowych na ścieżce przyrodniczo-wypoczynkowej . Kontynuacja budowy ścieżki w Chociwlach – II etap- elementy małej architektury (2 x tablica edukacyjna, 3 ławki i kosze na śmieci oraz 1 stojak rowerowy) – 10.789,51- lampy solarne 6 sztuk – 56.892,00 zł- niwelacja terenuZapłacono:- Starostwo Powiatowe mapy 286 zł- tablica informacyjna 66,01- lampy solarne 26 463,78- ławki, kosze 10 789,51- organizacja otwarcia ścieżki (transport, poczęstunek) 2 959,52Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w wysokości 34 926,95 zł., środki Gminy 36 066,09 zł. |
| 13. | Przebudowa instalacji w lokalach socjalnych w Opatówku Wartość 11 685 zł.Rozdział 70001 | 700 | 70001 | 11.685 | 11.685,00 | Przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację lokali socjalnych w Opatówku. Zadanie realizowane z budżetu ZUKiO. |
| 14 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Gostycyn na przystosowanie pomieszczeń na lokale komunalne po sierpniowych nawałnicachWartość zadania 7 725 zł.Rozdział 70001 | 700 | 7001 | 7 725 | 7 725,00 | Dotacja celowa na pomoc finansowąPrzekazano dotację. |
| 15 | Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach, objętej patronatem SSSE. Wartość zadania 209.225 zł.Rozdział 70095 | 700 | 70095 | 209.225 | 140.996,82 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych , dokumentacja aplikacyjna, itp.Zapłacono:1-projekt miejscow. Planu zagospodarowania przestrzennego 3.690,002-podział działek 10.578 zł3-akt notarialny-umowa sprzedaży działek 22/1 i 24/1 1 1.335,12zł4-reklama 405,90zł5-zakup działki 40.000zł6-akt notarialny-nieodpłatne przekazanie działki przez ANR 1.131,80zł7-opłata za mapy 201,008-projekt funkcjonalno - użytkowy 59.655 zł.9-analiza przedrealizacyjna uzbrojenia części SSSE 24.000 zł. |
| 16 | Modernizacja systemu księgowego w ZUKiOWartość 4 428 zł.Rozdział 750 85 | 750 | 75085 | 4.428 | 4.428,00 | Modernizacja systemu księgowego w ZUKiO , jako jednostki obsługującej jednostki oświatowe i ZUKiO.Zakup systemu FK i Budżet oraz Fakturowania 4.428zł |
| 17 | Wpłata gminy na dofinansowanie wkładu własnego projektu : *Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2016*Wartość 18 zł.Rozdział 75095 | 750 | 75095 | 18 | 17,64 | Wpłata gminy Bobolice w wartości udziału w projekcie w wydatkach majątkowych . Wpłata dotyczy wydatków bieżących w kwocie 1 778 zł. i majątkowych w wysokości 18 zł. |
| 18 | Dotacja celowa dla Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie na wyposażenie sali szkoleniowej Wartość zadania 2 000 zł.Rozdział 75411 | 754 | 75411 | 2.000 | 2.000,00 | Dotacja celowa dla Miasta Koszalin z przeznaczeniem dla PSP w Koszalinie na dofinansowanie wyposażenia sali szkoleniowej.  |
| 19. | Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w DrzewianachWartość zadania 27 300 zł.Rozdział 75412 | 754 | 75412 | 27.300 | 26.628,45 | Rozbudowa budynku OSP w Drzewianach. Zadanie kontynuowane z 2016 roku. Całkowita wartość zadania w latach 2016-2017 - 75 300 zł. Zadanie współfinansowane w 2016 roku planowane ze środków nadleśnictw w kwocie 26 000 zł., środków sołeckich Drzewian i Starego Bornego w wysokości 1577 zł.Zapłacono 26.628,45zł za prace budowlano-montażowe |
| 20 | Modernizacja centralnego ogrzewania w remizie OSP w Bobolicach – etap IIWartość 7 000 zł.Rozdział 75412 | 754 | 75412 | 7.000 | 7.000,00 | Modernizacja c. o. w remizie OSP Bobolice, zadanie kontynuowane z 2016 roku. Całkowita wartość zadania 13 000 zł.zakup materiałów 7.000 zł. |
| 21 | Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół / Szkole Podstawowej w DarginiWartość zadania 57 000 złRozdział 80101  | 801 | 80101 | 57.000 | 55.953,51 | Modernizacja c.o. w SP w Dargini, zakup kotła . Zadanie realizowane w planie budżetu szkoły. |
| 22 | Zakup i montaż sprzętu na siłownię w Gimnazjum / Szkole Podstawowej - hali widowiskowo-sportowej w BobolicachWartość zadania 9 100 zł.Rozdział 80110 | 801 | 80110 | 9.100 | 9.099,00 | Zakup i montaż bramki do siłowni w Gimnazjum – hali widowisko-sportowej w Bobolicach. Zadanie realizowane w planie budżetu Gimnazjum w Bobolicach |
| 23 | Monitoring CESIR-u przy ul. Dworcowej w BobolicachWartość zadania 5 176Rozdział 80110 | 801 | 80110 | 5.176 | 5.175,10 | Zadanie realizowane przez Gimnazjum w Bobolicach – rozszerzenie istniejącego monitoringu na terenie Gimnazjum o kolejne punkty kontroli. |
| 24 | Zakup obieraczki do ziemniaków do Szkoły Podstawowej w Bobolicach na stołówkę szkolnąWartość zadania 7 900 zł.Rozdział 80148 | 801 | 80148 | 7.900 | 7.900,00 | Zakup obieraczki do ziemniaków do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Bobolicach. Zadanie realizowane w planie budżetu szkoły. |
| 25 | Budowa/doposażenie placów zabaw na terenie gminy BoboliceWartość zadania 43 000 zł.Rozdział 85154 | 851 | 85154 | 43.000 | 42.821,31 | Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Bobolice.Zadanie realizowane ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi, z budżetu Urzędu Miejskiego Wykonano plac zabaw przy Placu Zwycięstwa. Zakupiono zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną, karuzelę i piaskownicę. Wymieniono piasek oraz odremontowano piłko chwyty, ławki i kosze na śmieci. |
| 26 | *W ramach budżetu obywatelskiego*Budowa SkateparkuWartość zadania 85.046,16 zł.Rozdział 92695 | 926 | 92695 | 85.046,16 | 84.687,30 | Wykonanie płyty betonowej wraz z utwardzeniem terenu oraz zakup urządzeń sprawnościowych do jazdy na deskorolce lub BMX- sie – I etap. Zadanie dofinansowane ze środków Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 18 000 zł. oraz darowizn mieszkańców gminy w kwocie 6100 zł.W ramach zadania wykonano płytę betonową wraz z podbudową i okrawężnikowaniem. Zakupiono i zamontowano urządzenia Skatepark, w tym Funboź z grindboxem, ławki do siedzenia i ławki jako elementy Skateparku (do wykonywania akrobacji), quaterbox, Poll Jam, Stojak na rowery.Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. |
| Razem | 1.347.860,45 | 1.189.982,32 |  |