|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/374/10 z dnia 30.06.2010r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limity wydatków Gminy Bobolice na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w zł i gr |
| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Planowane wydatki |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | po roku 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01095 | 6050 | Plac zabaw w miejscowości Kłanino | Urząd Miejski- środki własne | 2010 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 400 | 40002 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Drzewiany-Kępsko | Urząd Miejski przy udziale i partycypacji w kosztach na kwotę 150 000 zł. Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji w Białogardzie | 2010 | 250000 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 600 | 60013 | 6630 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej na trasie Drzewiany- Stare Borne | Urząd Miejski przy współfinansowaniu Zarządy dróg wojewódzkich w wysokości 80 000 zł. | 2010 | 155 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup sprzętu do naprawy dróg gminnych: walec, kruszarka gruzu, Star HDS | Urząd Miejski/ ZUKiO | 2010 | 105 500 | 105 500 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup równiarki dróg dla ZUKiO | Urząd Miejski, ZUKIO | 2010 | 16 501 | 16 501 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup samochodu ciężarowego wielofunkcyjnego ( wywrotka + HDS)- | Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach | 2010 | 91 865,50 | 91 865,50 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 630 | 63095 | 6050 | Budowa kanalizacji - Sapporo | Urząd Miejski | 2010 | 505000 | 505000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 630 | 63095 | 6050 | zakup aparatu fotograficznego do referatu promocji | urząd Miejski w ramach realizacji projektu ze śr. UE - IW INTERREG | 2010 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 700 | 70001 | 6060 | Zakup komputerów dla ZUKiO – szt. 2 | Urząd Miejski 3 949 zł. ZUKiO 3 656 zł. | 2010 | 7 605 | 7 605 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 700 | 70095 | 6050 | Remont części budynku z dostosowaniem na lokale socjalne w miejscowości Łozice Cegielnia, Gmina Bobolice | Urząd Miejski przy dofinansowaniu przez Fundusz Dopłat - Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 40% 85 139,08 zł. | 2008-2011 | 230 000 | 150 000 | 80 000 | 0 | 0 |
| 11 | 700 | 70095 | 6057 6059 6050 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - urząd miejski | Urząd Miejki w ramach realizacji projektu wraz ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, lider - Starostwo Szczecinek, przy dofinansowaniu w wysokości 209 100 zł. ze śr. UE | 2009-2010 | 820 000 | 820 000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 754 | 75411 | 6650 | Dofin.do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie | Urząd Miejski Współfinansowanie w ramach porozumienia gmin z miastem Koszalin | 2010 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 754 | 75412 | 6050 | Garaż dla OSP w Kłaninie | Urząd Miejski | 2010 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Bobolicach | Szkoła Podstawowa w Bobolicach | 2010 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 801 | 80195 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń przy ul. Pocztowej w Bobolicach na potrzeby Przedszkola Samorządowego - opracowanie dokumentacji | Urząd Miejski | 2010 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 801 | 80195 | 6057, 6059 6050 | Prace wykończeniowe w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach w ramach Bobolickiego Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji dostosowane do potrzeb rehabilitacji osób niepełnosprawnych i starszych w Bobolicach | Urząd Miejski przy dofinansowaniu ze śr. UE Regionalnego Programu Operacyjnego - poddziałania 7.1.3 na kwotę 2 190 458,70 zł. | 2001-2010 | 4200954 | 4200954 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 801 | 80195 | 6057 6059 | Budowa infrastruktury komunikacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej przy CESiR w Bobolicach | Środkowopomorska Grupa Działania - Odnowa i rozwój wsi: 2010 - etap I deptak, środki własne: 2011-2012 etap II droga wysokość dofinansowania 153 689 zł. | 2010-2012 | 585 918 | 250 000 | 162439,19 | 173 478,81 | 0 |
| 18 | 801 | 80195 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego dla ZUKiO w ramach obsługi księgowej placówek oświatowych | Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach | 2010 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 801 | 80195 | 6060 | Zakup maszyny czyszczącej tytułem utworzenia i wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach | Gimnazjum Publiczne w Bobolicach | 2010 | 24 176,74 | 24 176,74 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 851 | 85154 | 6050 | Budowa placu zabaw w Bożniewicach | Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach | 2010 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 852 | 85219 | 6050 | Parking oraz zagospodarowanie terenu przy MGOPS - etap I | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach | 2010-2011 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 |
| 22 | 852 | 85295 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia oraz zadaszenia - budynek Banku Żywności | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach | 2010 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 900 | 90001 | 6050 | Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miejscowości Cybulino – Gozd, Wojęcino-Bożniewice | Urząd Miejski wraz z dofinansowaniem wkładu własnego przez RWiK 687 500 zł. oraz z dofinansowaniem źródeł zewnętrznych w wysokości 75% ( PROW, WFOŚiGW, RPO ) w kwocie 2 062 500 zł. | 2011-2012 | 2 750 000 | 0 | 1 500 000 | 1 250 000 | 0 |
| 24 | 900 | 90002 | 6010 | objęcie udziałów PGK Koszalin | Urząd Miejski | 2009-2011 | 90300 | 42000 | 48300 | 0 | 0 |
| 25 | 900 | 90002 | 6050 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej przy ul. Koszalińskiej 17 w Bobolicach | Urząd miejski – finansowanie przez mieszkańców | 2009-2010 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 900 | 90003 | 6060 | Zakup rębaka dla ZUKiO | Urząd Miejski / ZUKiO w ramach zwrotu środków z reklamacji w wysokości 5 905 zł. oraz 995 zł ze środków ZUKiO | 2010 | 6 900 | 6 900 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 921 | 92109 | 6229 | Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach w ramach realizacji projektu ze śr. UE programu PROW Odnowa Wsi - remont świetlic wiejskich Kurowo , Kłanino | Urząd Miejski z dofinansowaniem ze śr. PROW Odnowa wsi w wysokości 194 387 zł. | 2010 | 500 870 | 306 483 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 921 | 92195 | 6057, 6059 | Budowa wielopokoleniowej infrastruktury kulturalnej w Bobolicach | Odnowa i rozwój wsi - wartość projektu: 412.560,81, realizacja w latach 2010-2011, wysokość dofinansowania 169 082 zł. | 2010-2012 | 3 200 000 | 319 082 | 93 478,81 | 2 787 439,19 | 0 |
| 29 | 926 | 92601 | 6229 6050 | Rozwój tożsamości społeczno-kulturalnej mieszkańców miejscowości Kłanino poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej | Środkowopomorska Grupa Działania - Odnowa i rozwój wsi (boisko+deptak+plac zabaw). Dotacja celowa dla MGOK-u w Bobolicach w ramach realizacji projektu ze środków UE, wysokość dofinansowania 170 311,47 zł. | 2010 | 277 040 | 76 728,53 45 000 | 0 | 0 | 0 |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  | 14 009 330,24 | 7 294 495,77 | 1 924 218 | 4 210 918 | 0 |