**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI**

**W 2015 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie ( nazwa zadania )** | **Dział** | **Rozdz.** | **WYDATKI** | | **ZAAWANSOWANIE I ZAKRES RZECZOWY WYKONANYCH PRAC** |
| **PLAN**  **PO**  **ZMIANIE** | **WYKO -NANIE NA 31.12.2015r** |
| **1** | **2** | **3** | 4 | **5** | **6** | 7 |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bobolice, w tym:  **a)**wodociąg Stare Borne /Drzewiany  Wartość zadania 328 620zł.  Rozdział 01010  **b)** sieć kanalizacji  Radwanki  Wartość zadania 306.783 zł.  Rozdział 90001 | 010  900 | 01010  90001 | 328.620  306.783 | 327.619,46  305.781,96 | Wkład własny do projektu w całości finansowane ze środków darowizny RWiK w Białogardzie w kwocie 247.638,42 zł.  Dofinansowanie projektu w wysokości 75% - 385.763 zł  Budowa wodociągu wraz z przyłączami do miejscowości Stare Borne z włączeniem w miejscowości Drzewiany. Długość sieci wraz z przyłączami 2 857,80 m.  Dofinansowanie ze środków PROW –  199 758 zł  Wkład własny RWiK – 127.861,46 zł  Wydatki: zakup dziennika budowy 16zł; wykon. wodoc. 319.608,46; nadzór 7.995,00  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz zasileniem energetycznym do przepompowni. Włączenie miejscowości Radwanki do kanalizacji sanitarnej na trasie Gozd-Bobolice. Długość sieci 1333,5 m.  Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007 – 2013 – 186 .005 zł  Wkład własny RWiK – 119.776,96 zł  Wydatki: zakup dz. budowy 16 zł.; przyłącze energ. 716,35 zł.; nadzór 2.625 zł.; wykon. wod. 302.424,61 zł. |
| 2 | Budowa wiaty w Dobrociechach  Wartość zadania 60 000 zł.  Rozdział 01095 | 010 | 01095 | 60.000 | 59.495,53 | Budowa wiaty całorocznej w miejscowości Dobrociechy. Wartość zadania 113 800 zł. realizowana będzie w latach 2015-2016: 2015=60 000 zł.; 2016=58 000 zł.  ( Wydatki. : przyłącze energetyczne 1.074,53zł.; dokumentacja proj. 4.421 zł.;  wykonanie wiaty 54.000,00) |
| 3 | Wydatki na zakup i objęcie udziałów w 2015 roku w Spółce – Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie  Wartość zadania 187 000zł.  Rozdział 40002 | 400 | 40002 | 187.000 | 187.000 | Objęcie udziałów w Spółce w ilości 374 szt. o wartości 500 zł/1szt. |
| 4 | Modernizacja dróg gminnych, parkingów i chodników na terenie gminy Bobolice  Wartość zadania 239.674 zł.  Rozdział 60016 | 600 | 60016 | 239.674,00 | 239.674,00 | Zadanie wykonywane w ramach budżetu ZUKiO:  1.Droga Chociwle - ul. Spacerowa + Polna – zakup pospółki do wykonania warstwy wierzchniej naprawianej drogi, dł. naprawianego odcinka ok. 2,7 km, koszt 24.597,29 zł  2. Ul. Szpitalna – utwardzenie nawierzchni ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Pocztową do skrzyżowania z ul. Głowackiego i Kolejową, ustawienie i przestawienie obrzeży i krawężników drogowych – 321 mb, uzupełnienie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej do posesji – 36 m2, przebudowa i uzupełnienie nawierzchni chodników z kostki betonowej – 42 m2, wykonanie podbudowy – warstwy konstrukcyjnej pod nawierzchnię bitumiczną ulicy – 1080 m2, wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy gr 2\*4 cm – 720 m2 - koszt 93.265,08 zł  3. Praca sprzętu przy naprawie dróg  - Chociwle profilowanie + zagęszczanie nawierzchni – odcinek ok. 3,5 km  - Łozice Nowe – profilowanie + zagęszczanie nawierzchni – odcinek ok. 1 km  - Darżewo – profilowanie + zagęszczanie nawierzchni – odcinek ok. 3 km  - Kępsko profilowanie + zagęszczanie nawierzchni – odcinek 0,8 km  Koszt – 35.116,50 zł  4. Zakup gruzu do remontu dróg gminnych w ilości 1000 t  Koszt – 47.912,44 zł  5. Remont chodnika w Głodowej gm. Bobolice, ustawienie krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej – 186 m2, wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej – 47 m2, koszt – 13.643,96 zł  ( roboty wykonane w 2014r – natomiast zapłata za podstawowe materiały w kwocie jak wyżej dokonana została w 2015r)  6.Ul. Spółdzielcza - remont nawierzchni chodnika i miejsc postojowych  - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej – 202 m2  - nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej – 148 m2  koszt – 4.168,37zł ( większość materiałów zakupiona w latach wcześniejszych)  7. Ul. Matejki – miejsca parkingowe etap I, nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej - 244 m2, koszt 2709,96zł ( olej napędowy + etylina), zadanie wykonane zgodnie z Porozumieniem Gminy Bobolice i Spółdzielnią Mieszkaniową „Jutrzenka” w Koszalinie  8. Odtworzenie nawierzchni chodnika po wykonaniu kolektora instalacji sanitarnej, roboty rozpoczęte w 2015 r – koszt 16.353,90 zł  9. Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych ulic mieszanką mineralno-asfaltową , koszt 1906,50 zł |
| 5 | Modernizacja ulic i chodników na terenie gminy Bobolice  Wartość zadania 194. 504,50 zł.  Rozdział 60016 | 600 | 60016 | 194.504,50 | 187.132,50 | Modernizacja nawierzchni ulic: Łąkowej, Plac Chrobrego, Lipowa oraz przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w miejscowości Drzewiany w ciągu drogi wojewódzkiej DW205, odwodnienie dróg gminnych  Zrealizowano: :  1.odwodnienie Drogi w Chmielnie - 16.236 zł.  2.remont nawierzchni ulic: Łąkowa, Lipowa, Plac Chrobrego - 141.204,50 zł.  dokumentacja projektowa chodnika w Drzewianach - 29.692,00 zł. |
| 6 | Przyłącze energetyczne przy stawkach w Bobolicach oraz zagospodarowanie terenu „alei olbrzymów”.  Wartość zadania  3 000,00 zł.  Rozdział 63095 | 630 | 63095 | 3.000,00 | 1.752,41 | Wykonanie przyłącza energetycznego do zasilenia fontann oraz oświetlenia przy ul. Wasilewskiej i wokół stawków, zagospodarowanie terenu „alei olbrzymów”  Zapłacono: 1. opinia geotechniczna w sprawie zagospodarowania terenu wokół akwenów przy ul. Koszalińskiej 1.537,50 zł.  2. przyłącze elektryczne 214,91zł. |
| 7 | „Zagospodarowanie kąpieliska *Rajska plaża* w Poroście”- etap II  Wartość zadania 203 053,41 zł.  Rozdział 63095 | 630 | 63095 | 203.053,41 | 200.000,00 | Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007 - 2013. realizowany przez Środkowopomorską Grupę Działania.  Zakres projektu obejmuje: budowę małej wiaty o powierzchni 27 m2, rozbiórkę istniejącej i budowę dużej wiaty o powierzchni 80 m2, dowiezienie piasku na plaże i wykonanie utwardzenia wokół plaży z desek pomostowych o powierzchni 164 m2 wraz z osłoną przeciwsłoneczną, zakup wyposażenia ( 3 szt. kajaków dwuosobowych, 2 szt. rowerów wodnych, 2 szt. żaglówek oświetlenie – 7 szt. lamp, ławostoły  Dofinansowanie – 121.951 zł  Wkład własny gminy– 78.049 zł |
| 8 | Remont części budynku z dostosowaniem na lokale socjalne w miejscowości Łozice Cegielnia  Wartość zadania  272 000 zł.  Rozdział 70095 | 700 | 70095 | 272.000 | 271.880,29 | Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Wsparcia Finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych do mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.  Adaptacja budynku na lokale socjalne - Etap II, w którym zaplanowano wyremontowanie 5-ciu kolejnych mieszkań w ramach dofinansowania oraz wykonanie instalacji co. w świetlicy wiejskiej i mieszkaniach istniejących.  Zadanie realizowane w II etapach,  w latach 2014 i 2015.  Wartość planowana zadania ogółem 369 600 zł.  wartość dofinansowania z FD BGK 124.864,84 zł.  Wkład własny gminy 244.735,16 zł, w tym:  w 2015 roku:  dofinansowanie 87 177 zł.  wkład gminy 184 703,29 zł. |
| 9 | Zakup wiat na drewno do lokali socjalnych w miejscowości Łozice Cegielnia  Wartość zadania 8 900 zł.  Rozdział 70095 | 700 | 70095 | 8.900 | 8.767,18 | Zakup 10 sztuk wiat na drewno:  7 sztuk wiat o wymiarach 1,5x1,5m;  3 sztuki wiat o wymiarach 2,5x2 m  oraz 1 sztuka- wiata śmietnikowa 4x2m.  Koszt zakupu i montażu 8.399,97 zł.;  dodatkowo przygotowane zostało miejsce posadowienia wiat za kwotę 367,21 zł. |
| 10. | Budowa wiaty rekreacyjnej w Drzewianach  Wartość zadania 4 999,95 zł.  Rozdział 75095 | 750 | 75095 | 4.999,95 | 4.999,95 | Budowa wiaty rekreacyjnej w Drzewianach finansowanej ze środków sołeckich w kwocie 4000 zł. oraz ze środków urzędu w kwocie 999,95 zł. |
| 11 | Zakup pieca c. o. do remizy strażackiej OSP Bobolice  Wartość zadania 15 000 zł.  Rozdział 75412 | 754 | 75412 | 15.000 | 14.973,80 | Zakup pieca i wentylatorów do ogrzewania remizy OSP Bobolice. |
| 12 | Zakup motopompy pożarniczej dla jednostek OSP Gminy Bobolice  Wartość 29 700 zł.  Rozdział 75412 | 754 | 75412 | 29.700 | 29.700,00 | Zakup motopompy dla jednostek OSP Gminy Bobolice z dofinansowaniem w wysokości 10 000 zł. , uzyskanych wpływów ze sprzedaży samochodów OSP na kwotę 16 100 zł. otrzymanych darowizn w kwocie 3 572 zł, środków gminy w wysokości 28 zł. |
| 13 | Zakup maszyny czyszczącej dla Gimnazjum w Bobolicach  Wartość zadania 12 287  Rozdział 80110 | 801 | 80110 | 12.287 | 11.685,00 | Maszyna czyszcząca – 1 szt. dla Gimnazjum w Bobolicach. |
| 14 | Budżet obywatelski - *w przyszłość z klasą- modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej*  *w Bobolicach*  Wartość zadania 54 078,50 zł.  Rozdział 80195 | 801 | 80195 | 54.078,50 | 54.078,18 | Wymiana sprzętu oraz doposażenie pracowni komputerowej, wymiana oprogramowania .  Zakupiono: 16 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, monitorem, zasilaczem awaryjnym i słuchawkami; ekran projekcyjny; projektor multimedialny; drukarka wielofunkcyjna; zestaw głośników 2.1; serwer wraz z oprogramowaniem; aparat fotograficzny; oprogramowanie do obróbki graficznej; urządzenie sieciowe Switch; |
| 15 | Budżet obywatelski – *Z komputerem w świat – modernizacja szkolnej pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Drzewianach*  Wartość zadania 45 913,50 zł.  Rozdział 80195 | 801 | 80195 | 45.913,50 | 45.913,44 | Modernizacja pracowni komputerowej , wymiana uszkodzonego sprzętu, zakup oprogramowania.  Zakupiono:  15 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, monitorem, zasilaczem awaryjnym i słuchawkami; ekran projekcyjny; projektor multimedialny; 2 drukarki wielofunkcyjne; zestaw głośników 2.1; Laptop; 4 biurka komputerowe; 4 krzesła komputerowe. |
| 16. | Budowa/doposażenie placów zabaw na terenie gminy Bobolice  Wartość zadania  19 730,99 zł.  Rozdział 85154 | 851 | 85154 | 19.730,99 | 19.730,99 | Doposażenie placów zabaw w miejscowości Kłanino i Świelino wraz z dokumentacją projektową.  Wyposażono w następujące urządzenia:  Kłanino - Karuzela 4.858,50 zł; zestaw sprawnościowy 2.976,60 zł, huśtawka podwójna - 2199,9 zł,  Świelino - Zestaw sprawnościowy - 6.642,00 zł; belka do balansowania - 2322,95 zł. Dokumentacja 731,04 zł.  Zadanie realizowane ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi, z budżetu Urzędu Miejskiego |
| 17 | Budżet obywatelski *– Ogrodzenie placu zabaw zlokalizowanego na Placu Chrobrego w Bobolicach*  Wartość zadania 5.263,64 z  Rozdział 85154 | 851 | 85154 | 5.263,64 | 5.263,64 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy pl. Chrobrego w Bobolicach, ok. 90 metrów ogrodzenia o wysokości 1 metra, z jedną furtką wejściową.  Zadanie realizowane ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi, z budżetu Urzędu Miejskiego |
| 18 | Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bobolice , w tym:  b) sieć kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem istniejących przyłączy z budynków w ul. Świerczewskiego i Traugutta  Wartość zadania 611 581,35 zł.  Rozdział 90001 | 900 | 90001 | 611.581,35 | 610.580,62 | II etap realizacji zadania pn Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bobolice - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z połączeniem do budynków ul. Świerczewskiego i Traugutta w m. Bobolice. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową.  Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007 – 2013 w kwocie 372 000 zł.  Wkład własny 238.580,62 zł pokryty został darowizną spółki RWiK Białogard |
| 19 | Budowa mikro instalacji prosumenckich w Gminie Bobolice – etap I.  Wartość zadania 65 286  Rozdział 90005 | 900 | 90005 | 65.286 | 65.286,00 | Zadanie realizowane ze środków PROW.  Budowa 3 sieci instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Bobolice  Wartość zadania 65 286 zł., w tym  dofinansowanie ze środków UE w wysokości 90% = 54 405 zł. , wkład własny sfinansowany przez właścicieli nieruchomości w wysokości 10 881 zł. |
| 20 | *Hybrydowe oświetlenie infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Bobolice*  Budżet obywatelski –  *Ścieżka przyrodniczo-wypoczynkowa*  Wartość zadania 88.308 zł.  Rozdział 90015 | 900 | 90015 | 88.308 | 88.307,45 | Zadanie realizowane w ramach projektu ze środków UE – PROW.  Zakres rzeczowy dotyczy: zakup i montaż 5 sztuk lamp hybrydowych, 4 sztuk tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i jednego stojaka na rowery.  Wartość dofinansowania 45 853 zł  Wkład własny do projektu 42.454,45  Wydatki: przyłącze elektryczne 107,45; zapłata za wykonane oświetlenie 88.200,00 |
| 21 | Budowa oświetlenia drogowego ulic Świerczewskiego, Traugutta i Kolejowej w Bobolicach  Wartość zadania 14 865 zł.  Rozdział 90015 | 900 | 90015 | 14.865 | 15.116,26 | wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulic Świerczewskiego, Traugutta i Kolejowej w Bobolicach oraz zakup przewodu do wykonania oświetlenia ul. Świerczewskiego. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy w 2015 roku.  Wydatki:  - zakup kabla 4.394,54 zł; dziennik budowy 16 zł.; przyłącze energet.. 250,72zł.;  dokumentacja projekt.10.455zł |
| Razem | | | | **2.770.548,84** | **2.754.738,66** |  |