Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 100 /2017

Burmistrza Bobolic

z dnia 31.08 .2017r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI**

**W 2017 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie ( nazwa zadania )** | **Dział** | **Rozdz.** | **WYDATKI** | | **ZAAWANSOWANIE I ZAKRES RZECZOWY WYKONANYCH PRAC** |
| **PLAN**  **PO**  **ZMIANIE** | **WYKO -NANIE NA 30.06.2017r** |
| **1** | **2** | **3** | 4 | **5** | **6** | 7 |
| 1 | Wydatki na zakup i objęcie udziałów w 2017 roku w Spółce – Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie  Wartość zadania 191 500 zł.  Rozdział 40002 | 400 | 40002 | 191.500 | 95.750,00 | Objęcie udziałów w Spółce w wysokości 383 szt. o wartości 500 zł./1szt  Wykupiono udziały za kwotę 95.750,00 |
| 2 | Modernizacja drogi powiatowej Ujazd – Jatynka – Bobolice na odcinku Nowosiółki – Bobolice  Wartość zadania 61 800 zł.  Rozdział 60014 | 600 | 60014 | 61.800 | 61.800 | Dotacja celowa dla Powiatu na modernizację drogi Nr 3580Z w granicy powiatu – Ujazd – Jatynka- Bobolice na odcinku Nowosiółki – Bobolice  Przekazano dotację 61.800 |
| 3 | Modernizacja dróg gminnych, parkingów i chodników na terenie gminy Bobolice –  Wartość zadania 288 991,45 zł.  Rozdział: 60016 | 600 | 60016 | 288.991,45 | 2.691 | Modernizacja dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Bobolice  1-dokumentacja drogi dojazdowej Świelino-Wojęcino 1.230 zł  2-projekt organizacji ruchu ul.Tylna, Spichrzowa, Spółdzielcza, W.Polskiego 861 zł  3-dokumentacja chodnik Bobolice-Chociwle 600 zł. |
| 4 | Remont drogi publicznej – gminnej nr 146026Z prowadzącej od DW 171 do m. Nowe Łozice  Wartość zadania 236 800 zł.  Rozdział 60016 | 600 | 60016 | 236.800 | 0,00 | Remont drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 171 do miejscowości Nowe Łozice. Zadanie realizowane z Nadleśnictwem Bobolice w ramach porozumienia. Źródła finansowania: Nadleśnictwo Bobolice 196 800 zł. brutto, środki Gminy 40 000 zł. |
| 5 | Modernizacja zatoczki autobusowej na ul. Tylnej w Bobolicach  Wartość zadania 20 898 zł.  Rozdział 60016 | 600 | 60016 | 20.898 | 20.824 | Zakup wiaty przystankowej na ul. Tylnej w Bobolicach oraz modernizacja wysepki autobusowej  1-zakupiono wiatę przystankową 19.926 zł  2-zakupiono donice 898 zł |
| 6 | Zakup sprzętu do dróg gminnych  Wartość zadania 18 000 zł.  Rozdział 60016 | 600 | 60016 | 18.000 | 10 885,50 | Zakup zagęszczarki płytowej do prac drogowych oraz ubijania podłoża chodnikowego, ścieżek i układania kostki brukowej. Zakup kosiarki bijakowej. Zakup ze środków budżetu ZUKiO.  W I półroczu zakupiono kosiarkę tylno-boczną 10 885,50zł |
| 7 | Przebudowa Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach  Wartość zadania 135 856 zł.  Rozdział 60016 | 600 | 60016 | 135.856 | 50.538,50 | Przygotowanie dokumentacji projektowej  Zapłacono:  1-dokumentacja projektowa 50.000 zł  2-uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym 538,50zł |
| 8 | Modernizacja dróg gminnych, parkingów, chodników przez ZUKiO  Wartość zadania 32 100 zł.  Rozdział 60016 | 600 | 60016 | 32.100 | 0,00 | Modernizacja dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Bobolice przez ZUKiO w Bobolicach |
| 9 | Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działkach 203/1 i 204 obręb 3 w Bobolicach  Wartość zadania 18 000 zł.  Rozdział 60016 | 600 | 60016 | 18.000 | 0,00 | Zadanie realizowane przy współfinansowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w latach 2017-2018; Całkowity koszt zadania planuje się w wysokości 72 000 zł., po 36 000 zł. na dany rok. Udział Gminy do 50% wartość zadania, tj. 36 000 zł. i SM Jutrzenka 36 000 zł., stanowiący wkład rzeczowy. Zadanie realizowane w budżecie Urzędu, przez ZUKiO w Bobolicach |
| 10. | *Wspólne życie, wspólna sprawa – dach nad wsią to podstawa* w sołectwie Gozd  Wartość zadania 9 948,38 zł.  Rozdział 60016 | 600 | 60016 | 9.948,38 | 0,00 | Zadanie realizowane ze środków Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach konkursu „Granty sołeckie 2017” na kwotę 9 948,38 zł. z przeznaczeniem na zakup i montaż wiaty przystankowej, oraz wiaty rekreacyjnej z 2 kompletami ławostołów; |
| 11 | Ścieżka przyrodniczo-wypoczynkowa w Chociwlach  *w ramach budżetu obywatelskiego*  Wartość zadania 70 000 zł.  Rozdział 63095 | 630 | 63095 | 70.000 | 286 | Budowa miejsc wypoczynkowych na ścieżce przyrodniczo-wypoczynkowej . Kontynuacja budowy ścieżki w Chociwlach – II etap  - elementy małej architektury (2 x tablica edukacyjna, 3 ławki i kosze na śmieci oraz 1 stojak rowerowy) – 10.789,51  - lampy solarne 6 sztuk – 56.892,00 zł  - niwelacja terenu  Zapłacono:  - Starostwo Powiatowe mapy 286 zł |
| 12 | Przebudowa instalacji w lokalach socjalnych w Opatówku  Wartość 11 685 zł.  Rozdział 70001 | 700 | 70001 | 11.685 | 0,00 | Przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację lokali socjalnych w Opatówku. Zadanie realizowane z budżetu ZUKiO. |
| 13 | Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach, objętej patronatem SSSE.  Wartość zadania 135 225 zł.  Rozdział 70095 | 700 | 70095 | 135.225 | 50.990,82 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych , dokumentacja aplikacyjna, itp.  Zapłacno:  1-projekt miejsc. Planu zag. przestrzenn. 3.690,00  2-podział działek 22 i 24 4.428zł  3-akt notarialny-umowa sprzedaży działek 22/1 i 24/1 1 1.335,12zł  4-reklama 405,90zł  5-zakup działki 40.000zł  6-akt notarialny-nieodpłatne przekazanie działki przez ANR 1.131,80zł |
| 14 | Modernizacja systemu księgowego w ZUKiO  Wartość 4 428 zł.  Rozdział 750 85 | 750 | 75085 | 4.428 | 4.428 | Modernizacja systemu księgowego w ZUKiO , jako jednostki obsługującej jednostki oświatowe i ZUKiO.  Zakup systemu FK i Budżet oraz Fakturowania 4.428zł |
| 15 | Wpłata gminy na dofinansowanie wkładu własnego projektu : *Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2016*  Wartość 18 zł.  Rozdział 75095 | 750 | 75095 | 18 | 0,00 | Wpłata gminy Bobolice w wartości udziału w projekcie w wydatkach majątkowych . Wpłata dotyczy wydatków bieżących w kwocie 1 778 zł. i majątkowych w wysokości 18 zł. |
| 16. | Dotacja celowa dla Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie na wyposażenie sali szkoleniowej  Wartość zadania 2 000 zł.  Rozdział 75411 | 754 | 75411 | 2.000 | 0,00 | Dotacja celowa dla Miasta Koszalin z przeznaczeniem dla PSP w Koszalinie na dofinansowanie wyposażenia sali szkoleniowej. |
| 17 | Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianach  Wartość zadania 27 300 zł.  Rozdział 75412 | 754 | 75412 | 27.300 | 26.628,45 | Rozbudowa budynku OSP w Drzewianach. Zadanie kontynuowane z 2016 roku. Całkowita wartość zadania w latach 2016-2017 - 75 300 zł. Zadanie współfinansowane w 2016 roku planowane ze środków nadleśnictw w kwocie 26 000 zł., środków sołeckich Drzewian i Starego Bornego w wysokości 1577 zł.  Zapłacono 26.628,45zł za prace budowlano-montażowe |
| 18 | Modernizacja centralnego ogrzewania w remizie OSP w Bobolicach – etap II  Wartość 7 000 zł.  Rozdział 75412 | 754 | 75412 | 7.000 | 315,21 | Modernizacja c. o. w remizie OSP Bobolice, zadanie kontynuowane z 2016 roku. Całkowita wartość zadania 13 000 zł.  zakup materiałów 315,21 |
| 19 | Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Dargini  Wartość zadania 57 000 zł  Rozdział 80101 | 801 | 80101 | 57.000 | 50.528,40 | Modernizacja c.o. w ZS w Dargini,  zakup kotła . Zadanie realizowane ze środków budżetu szkoły. |
| 20 | Zakup i montaż sprzętu na siłownię w Gimnazjum - hali widowiskowo-sportowej w Bobolicach  Wartość zadania 9 100 zł.  Rozdział 80110 | 801 | 80110 | 9.100 | 9.099 | Zakup i montaż bramki do siłowni w Gimnazjum – hali widowisko-sportowej w Bobolicach. Zadanie realizowane ze środków budżetu Gimnazjum w Bobolicach |
| 21 | Zakup obieraczki do ziemniaków do Szkoły Podstawowej w Bobolicach na stołówkę szkolną  Wartość zadania 7 900 zł.  Rozdział 80148 | 801 | 80148 | 7.900 | 0,00 | Zakup obieraczki do ziemniaków do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Bobolicach. Zadanie realizowane ze środków szkoły. |
| 22 | ***Zakup sprzętu multimedialnego dla Przedszkola w Bobolicach***  **Wartość zadania 10 200 zł.**  **Rozdział 80195** | 801 | 80195 | 10.200 | 0,00 | Zadanie realizowane przez Przedszkole w Bobolicach w ramach projektu z udziałem środków UE RPO WZ *Grupa integracyjna szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych* na wartość 10 200 zł. |
| 23 | Budowa/doposażenie placów zabaw na terenie gminy Bobolice  Wartość zadania 43 000 zł.  Rozdział 85154 | 851 | 85154 | 43.000 | 42.821,31 | Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Bobolice.  Zadanie realizowane ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi, z budżetu Urzędu Miejskiego  Wykonano plac zabaw przy Placu Zwycięstwa. Zakupiono zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną, karuzelę i piaskownicę. Wymieniono piasek oraz odremontowano piłko chwyty, ławki i kosze na śmieci. |
| 24 | Budowa Skateparku  *w ramach budżetu obywatelskiego*  Wartość zadania 70 000 zł.  Rozdział 92695 | 926 | 92695 | 70.000 | 0,00 | Wykonanie płyty betonowej wraz z utwardzeniem terenu oraz zakup urządzeń sprawnościowych do jazdy na deskorolce lub BMX- sie – I etap  Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. |
| Razem | | | | 1.468.749,83 | 427.586,19 |  |