ZAŁĄCZNIK NR  10

do Zarządzenia Nr 28/2018

BURMISTRZA BOBOLIC

Z DNIA 29.03.2018R.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

w 2017 roku

| L.p | wyszczególnienie ( nazwa zadania ) | dział | OKRES REALIZACJI | W Y D A T K I |  | DOTYCHCZASOWE WYKONANIE - ŁĄCZNIE DO 2017 ROKU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ŁĄCZNE NAKŁADY wg WPF lub budżetu na 2017 rok | WYKONANIE na 31.12.2017 |  | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA W 2017 ROKU (w %) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Grupa integracyjna szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych | 801 | 2017-2019 | 187 725 | 29 710,73 | 29 710,73 | 15,8% |
| 2. | Promowanie paliw niskoemisyjnych w budownictwie jednorodzinnym ( Dni Bobolic, Dożynki)- obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń do atmosfery | 921 | 2016-2017 | 50 000,00 | 0 | 25 000,00 | 50% |
| 3. | Rejestr zabytków w gminie Bobolice – ochrona dziedzictwa kulturowego | 921 | 2015-2018 | 12 400,00 | 0 | 5 300,00 | 42,7% |
| 4. | Budowa chodnika ul. Łazienkowa w Bobolicach – poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Bobolicach | 600 | 2016-2017 | 4 300,00 | 1 211,43 | 1 211,43 | 28,2% |
| 5. | Modernizacja centralnego ogrzewania w remizie OSP Bobolice | 754 | 2016-2017 | 13 000,00 | 7 000 | 12 836,54 | 98,7% |
| 6. | Przebudowa infrastruktury turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach – strategia komunikacyjna obejmująca poprawę organizacji ruchu właściwe oznakowanie w ramach przebudowy rynku | 600 | 2016-2019 | 3 722 123,66 | 90 594,49 | 90 594,49 | 2,4% |
| 7. | Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach, objętej patronatem SSSE | 700 | 2015-2019 | 4 726 338,45 | 140 996,82 | 158 110,27 | 3,3 % |
| 8. | Rozbudowa budynku OSP w Drzewianach | 754 | 2016-2017 | 75 300 | 26 628,45 | 74 134,44 | 98,5% |
| 9. | Termomodernizacja SZ w Dargini | 801 | 2018-2020 | 1 052 700,00 | 0 | 0 | 0% |
| 10. | Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica | 600 | 2017-2019 | 1 315 500 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działkach 203/1 i 204 obręb 3 w Bobolicach | 600 | 2017-2018 | 36 000 | 332,10 | 332,10 | 0,9% |