ZAŁĄCZNIK NR  9

do Zarządzenia Nr 44/2017

BURMISTRZA BOBOLIC

Z DNIA 31.03.2017R.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

w 2016 roku

| L.p | wyszczególnienie ( nazwa zadania ) | dział | OKRES REALIZACJI | W Y D A T K I |  | DOTYCHCZASOWE WYKONANIE - ŁĄCZNIE DO 2016 ROKU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ŁĄCZNE NAKŁADY wg WPF lub budżetu na 2016 rok | WYKONANIE na 31.12.2016 |  | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA W 2016 ROKU (w %) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Edukacja przedszkolna oraz wsparcie szkół w ramach ZIT | 801 | 2016-2020 | 425 204,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży Wartość projektu 168 345,91 zł., w tym wkład własny gminy 5 070,70 zł. | 801 | 2015-2016 | 5 070,70 | 0 | 5 070,70 | 100% |
| 3. | „Szansa – jestem za” – Wspieranie włączenia społecznego, walka z ubóstwem.. – RPO WZ | 853 | 2015-2018 | 458 612,00 | 0 | 0 | 0 % |
| 4. | ZIT Koszalińsko -Kołobrzesko-Białogardzki –poprawa warunków życia mieszkańców | 750 | 2015-2016 | 4 919 | 692,65 | 692,65 | 14,1 % |
| 5. | Promowanie paliw niskoemisyjnych w budownictwie jednorodzinnym ( Dni Bobolic, Dożynki)- obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń do atmosfery | 921 | 2016-2017 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 50% |
| 6. | Rejestr zabytków w gminie Bobolice – ochrona dziedzictwa kulturowego | 921 | 2015-2017 | 11 400,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 46,5% |
| 7. | Budowa chodnika ul. Łazienkowa w Bobolicach – poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Bobolicach | 600 | 2016-2017 | 4 300,00 | 0 | 0 | 0% |
| 8. | Budowa chodnika w m. Drzewiany w ciągu drogi wojewódzkiej DW 205 | 600 | 2014-2016 | 50 000,00 | 16 827,24 | 46 519,24 | 93% |
| 9. | Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ulicy Matejki 6-8 w Bobolicach Wartość zadania 12 812 zł., w tym wkład gminy 4 000 zł. | 600 | 2015-2016 | 4 000 | 902,82 | 902,82 | 22,57 % |
| 10. | Budowa oświetlenia drogowego ulic Świerczewskiego, Traugutta i Kolejowej w Bobolicach | 900 | 2015-2016 | 42 000 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100 % |
| 11. | Budowa wiaty w Dobrociechach | 010 | 2015-2016 | 118 000 | 57 744,53 | 117 240,06 | 99,4 % |
| 12. | Modernizacja centralnego ogrzewania w remizie OSP Bobolice | 754 | 2016-2017 | 13 000,00 | 5 836,54 | 5 836,54 | 44,9% |
| 13. | Modernizacja ulicy Szpitalnej w Bobolicach | 600 | 2015-2016 | 93 000,00 | 30 000 | 93 000 | 100 % |
| 14. | Przebudowa rynku – strategia komunikacyjna obejmująca poprawę organizacji ruchu właściwe oznakowanie w ramach przebudowy rynku | 700 | 2016-2019 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15. | Przygotowanie terenów inwestycyjnych i utworzenie podstrefy SSE w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej w Bobolicach | 700 | 2015-2017 | 112 000,00 | 17 113,45 | 17 113,45 | 15,3 % |
| 16. | Remont drogi gminnej Chociwle (Kolonia) | 600 | 2015-2016 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 100 % |
| 17. | Rozbudowa budynku OSP w Drzewianach | 754 | 2016-2017 | 63 000 | 47 505,99 | 47 505,99 | 75,4% |
| 18. | Termomodernizacja SZ w Dargini | 801 | 2018-2019 | 1 052 700,00 | 0 | 0 | 0% |
| 19. | Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w istniejących lokalach socjalnych w Łozicach Cegielni | 700 | 2015-2016 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 % |