STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

w 2015 roku

| L.p | wyszczególnienie ( nazwa zadania ) | dział | OKRES REALIZACJI | W Y D A T K I |  | DOTYCHCZASOWE WYKONANIE - ŁĄCZNIE DO 2015 ROKU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ŁĄCZNE NAKŁADY wg WPF lub budżetu na 2015 rok | WYKONANIE na 31.12.2015 |  | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA W 2015 ROKU (w %) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukacje dzieci i młodzieży Wartość projektu 168 345,91 zł., w tym wkład własny gminy 5 070,70 zł. | 801 | 2015-2016 | 5 070,70 | 5 070,70 | 5 070,70 | 100% |
| 2. | Plany gospodarki niskoemisyjnej na terenie gmin ZMiGDP | 900 | 2014-2015 | 32 895,75 | 29 183,97 | 32 079,72 | 97,5% |
| 3. | „Szansa – jestem za” – Wspieranie włączenia społecznego, walka z ubóstwem.. – RPO WZ | 853 | 2015-2017 | 336 320 | 0 | 0 | 0 % |
| 4. | ZIT Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki –poprawa warunków życia mieszkańców | 750 | 2015-2016 | 4 919 | 0 | 0 | 0 % |
| 5. | Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bobolice, w tym: |  | 2013-2015 | 988 855,95 | 610 580,62 | 987 855,22 | 99,9 % |
| a) | Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Ubiedrze z zasileniem w m. Gozd | 010 | 2013-2014 | 360 792,60 | 0 | 360 792,60 | 100 % |
| b) | Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem istniejących przyłączy z ulic Świerczewskiego i Traugutta | 900 | 2013-2015 | 628 063,35 | 610 580,62 | 627 062,62 | 99,8 % |
| 6. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bobolice, w tym: |  | 2014-2015 | 635 403 | 633 401,42 | 633 401,42 | 99,7 % |
| a) | Wodociąg Stare Borne/Drzewiany | 010 |  | 328 620 | 327 619,46 | 327 619,46 | 99,7 % |
| b) | Kanalizacja Radwanki | 900 |  | 306 783 | 305 781,96 | 305 781,96 | 99,7 % |
| 7 | Zagospodarowanie kąpieliska Rajska Plaża – etap II | 630 | 2014-2015 | 203 053,41 | 200 000 | 200 000 | 98,5 % |
| 8 | Wsparcie doradcze PPP na etapie realizacji przedsięwzięcia- powstanie nowych inwestycji | 700 | 2013-2015 | 30 000 | 171 | 2 408,82 | 7,5% |
| 9 | Rejestr zabytków w gminie Bobolice | 921 | 2015-2016 | 7 400 | 0 | 0 | 0 % |
| 10 | Budowa chodnika w m. Drzewiany w ciągu drogi wojewódzkiej DW 205 | 600 | 2014-2016 | 32 000 | 29 692 | 29 692 | 92,8% |
| 11. | Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ulicy Matejki 6-8 w Bobolicach | 600 | 2015-2016 | 12 812 | 0 | 0 | 0 % |
| 12. | Budowa oświetlenia drogowego ulic Świerczewskiego, Traugutta i Kolejowej w Bobolicach | 900 | 2015-2016 | 42 000 | 0 | 0 | 0 % |
| 13. | Budowa wiaty w Dobrociechach | 010 | 2015-2016 | 118 000 | 59 495,53 | 0 | 50,4 % |
| 14. | Modernizacja ulicy Szpitalnej w Bobolicach | 600 | 2015-2016 | 93 000 | 63 000 | 63 000 | 67,7 % |
| 15 | Odwodnienie dróg gminnych Chmielno-Drzewiany | 600 | 2014-2015 | 26 300 | 16 236 | 16 236 | 61,7 % |
| 16. | Przygotowanie terenów inwestycyjnych i utworzenie podstrefy Słupskiej Strefy Ekonomicznej | 700 | 2015-2017 | 100 000 | 0 | 0 | 0 % |
| 17. | Przyłącze energetyczne przy stawkach | 630 | 2014-2015 | 3 000 | 1 752,41 | 1 752,41 | 58,4 % |
| 18 | Remont części budynku z dostosowaniem na lokale socjalne w miejscowości Łozice –Cegielnia | 700 | 2014-2015 | 420 000 | 271 880,29 | 368 427,46 | 87,7% |
| 19. | Remont drogi gminnej Chociwle (Kolonia) | 600 | 2015-2016 | 79 950 | 0 | 0 | 0 % |
| 20. | Remont ulic: Lipowej, łąkowej i Chrobrego | 600 | 2014-2015 | 141 204,50 | 141 204,50 | 141 204,50 | 100% |
| 21. | Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w istniejących lokalach socjalnych w Łozicach Cegielni | 700 | 2015-2016 | 15 000 | 0 | 0 | 0 % |